OSA OBSERVATORY — GOUVERNANCE DES DONNÉES SPRINT 10 — RAPPORT FINAL CLOS — 22 Mai 2026 Consolidation pré-publication · Conformité Doctrine ISA v1 100 % · Feuille de route 2026→2027 · Audit chaîne P7

✅ Sprint 10 CLOS — Doctrine ISA v1 100 % appliquée — Feuille de route institutionnelle formalisée — OSA prêt pour 2026

# 1. Contexte et objectifs

Sprint 10 était planifié comme un sprint de consolidation pré-publication, sans nouvelle collecte. La Doctrine ISA v1 avait été appliquée à 99 % en Sprint 9, avec trois indicateurs WGI résiduels non conformes. L’objectif principal : franchir le seuil entre capacité technique à publier et décision formelle de publier.

| Décision de cadrage | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Consolidation pré-publication — sprint court (1 semaine) |
| Nouvelle collecte | NON — aucun nouveau fetcher |
| Doctrine ISA v1 en entrée | 99 % appliquée — 3 indicateurs WGI non conformes résiduels |
| Doctrine ISA v1 en sortie | 100 % appliquée — zéro indicateur de perception en production |
| Résultat | Pipeline publication-ready 2022. Feuille de route 2026→2027 formalisée. |

# 2. Chantiers Sprint 10

## 10A — Diagnostic et désactivation des indicateurs WGI non conformes

L’audit de conformité doctrinale a identifié trois indicateurs actifs avec doctrine_compliance_flag = FALSE. Le diagnostic complet a été mené en base avant toute décision.

| Indicateur | Pilier | Nature de la violation |
| --- | --- | --- |
| GEO_RSK — Risque géopolitique | PGEO | WGI Political Stability déguisé — valeurs négatives centrées sur zéro, source_id NULL, quality_flag incohérent. Redondant avec PGEO_EVT/PGEO_FAT/PGEO_CIV (ACLED). |
| PMIL_STABILITY_WGI | PMIL | WGI Political Stability — indice de perception, 60–70 % évaluateurs OCDE. Proxy comportemental : MIL_TER + PGEO_EVT/PGEO_FAT. |
| PNUM_GOV_EFFECTIVENESS | PNUM | WGI Government Effectiveness — indice de perception. Proxy : PNUM_EGDI_EGOV (54 pays, 2010–2024). |

Décision architecturale : patch ciblé du trigger trg_protect_indicators pour autoriser la mutation de is_active tout en maintenant la protection des champs structurants (code, pillar_code, direction, unit_code). Création de rf.indicator_versions pour la traçabilité doctrinale.

| Champs protégés (immuables) | Champs désormais mutables |
| --- | --- |
| code, pillar_code, direction, unit_code | is_active, description, display_order, imputation_regime |

## 10B — Recalcul L3 historique et validation AMAR

Recalcul L3 historique complet 2010→2024 exécuté via run_full_pipeline.ps1 option H, confirmé en 37,5 secondes. Vues matérialisées rafraîchies (206,7 secondes). Validation directe en base : GEO_RSK COUNT = 0 dans les scores actifs L3.

| Année | Distribution Sprint 9 | Distribution Sprint 10 |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 4 RED, 44 ORANGE, 6 YELLOW | 0 RED, 1 ORANGE, 53 YELLOW — Amélioration significative |
| 2022 | 1 RED, 33 ORANGE, 20 YELLOW | 0 RED, 1 ORANGE, 53 YELLOW — Amélioration significative |
| 2024 | 0 RED, 2 ORANGE, 52 YELLOW | 0 RED, 2 ORANGE, 52 YELLOW — Stable |

La disparition des RED en 2020/2022 confirme que GEO_RSK — indicateur WGI de perception à polarité négative — surestimait artificiellement le risque sur les années historiques. La correction est doctrinalement cohérente et analytiquement bénéfique.

## 10C — Notes méthodologiques publiques

Deux documents Word livrés, validés, destinés à des publics distincts :

| Document | Public | Contenu clé |
| --- | --- | --- |
| Synthèse institutionnelle V2 | UA, CEA, BAD | Vision ISA, 3 usages, 5 garanties méthodologiques, positionnement vs indices existants |
| Note technique méthodologique V2 | Conseil scientifique panafricain | Pipeline L1→L3, 5 axiomes doctrinaux, hiérarchie sources, décisions Sprint 10 |

## 10D — Décision périmètre et feuille de route 2026→2027

Décision formalisée : l’année 2026 est une phase d’appropriation scientifique et institutionnelle, pas une publication définitive de classement. Lancement consolidé multi-pays en septembre 2027.

| Décision | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Nature du lancement 2026 | Observatoire ISA — phase d’appropriation pays par pays |
| Année de référence | 2022 — pipeline validé, AMAR propre |
| Lancement consolidé | Septembre 2027 — multi-pays, série temporelle complète |
| P7Z en phase 2026 | Accès restreint — partenaires institutionnels sous charte uniquement |
| P7F (successeur P7X archivé) | 8 091 diagnostics SWOT actifs — usage institutionnel interne |

## Audit de conformité doctrinale P7 — chantier transversal

Analyse complète des 28 rapports d’activation P7A→P7Z. Résultat : chaîne doctrinalement conforme. Deux corrections appliquées dans les documents 10C et 10D.

| Constat | Décision |
| --- | --- |
| P7X archivé (commit 3455cb7) | Remplacé par P7F (diagnostic pur, zéro premium trigger) — décision doctrinalement correcte |
| P7Z statut PROVISIONAL | Documenté — communications institutionnelles à mentionner explicitement les intervalles de confiance |
| Vues v_p7x_* en base | Conservées — utilisées par P7F comme sources SWOT |

## 10E — PGEO_MINE_COORD — Défaut de conception documenté

Anomalie identifiée : 360 lignes L1, 810 lignes L2, zéro ligne L3. Deux problèmes cumulatifs identifiés :

| Problème | Analyse |
| --- | --- |
| Bug technique | processed_value NULL sur 810 lignes L2 — imputation MICE a renseigné raw_value = 1,0 sans calculer processed_value. Normalisation L3 lit processed_value — L3 reste vide. |
| Défaut de conception | Indicateur conditionnel (ratio sites géolocalisés / total sites) traité comme universel. Imputation à 1,0 doctrinalement incorrecte pour les pays sans secteur minier. |

Apport doctrinal Sprint 10 — raffinement de l’Axiome 2 : l’absence est un signal souverain uniquement si le phénomène est observable en principe pour ce pays. Un pays sans mines ne souffre pas d’opacité minière — il est hors périmètre de l’indicateur.

Action : insertion dans rf.indicator_versions avec action PATCHED. Reconception reportée Sprint 11 : croisement PGEO_MINE_COUNT, missing_reason NO_MINING_SECTOR, vérification source L1.

# 3. Audit pipeline post-Sprint 10 — 22 mai 2026 20:54

| Check | Anomalies | Statut |
| --- | --- | --- |
| DOUBLONS_L1 | 0 | ✅ OK |
| L1_SOURCE_NULL | 0 | ✅ OK |
| L1_SANS_L2 | 0 | ✅ OK |
| L2_PAYS_INSUFFISANT | 0 | ✅ OK |
| L2_SANS_L3 | 1 | ⚠️ PGEO_MINE_COORD — documenté 10E |
| L3_CONFIDENCE_NULL | 0 | ✅ OK |
| L3_HORS_BORNES | 0 | ✅ OK |
| INDICATEURS_ACTIFS_SANS_L3 | 1 | ⚠️ PGEO_MINE_COORD — documenté 10E |
| DOCTRINE_COMPLIANCE | 0 | ✅ OK — Sprint 10 : 3→0 |
| AMAR_LOW_CONFIDENCE | 0 | ✅ OK |

DOCTRINE_COMPLIANCE = 0 — résultat central de Sprint 10. La Doctrine ISA v1 est appliquée à 100 % sur l’ensemble des indicateurs actifs.

# 4. Livrables Sprint 10

| Chantier | Livrable | Type |
| --- | --- | --- |
| 10A | Patch trigger rf.protect_referential() + table rf.indicator_versions + 3 désactivations WGI tracées | DB — SQL |
| 10B | Recalcul L3 historique 2010→2024 + refresh vues matérialisées + validation AMAR | Pipeline |
| 10C | OSA_Synthese_Institutionnelle_V2_Mai2026.docx | Word — institutionnel |
| 10C | OSA_Note_Technique_Methodologique_Mai2026.docx | Word — académique |
| 10D | OSA_Decision_10D_V2_Feuille_Route_2026_2027.docx | Word — institutionnel |
| Audit P7 | OSA_Audit_Conformite_P7_Sprint10.docx | Word — interne |
| 10E | INSERT rf.indicator_versions — PGEO_MINE_COORD PATCHED + raffinement Axiome 2 | DB — SQL + doctrinal |

# 5. Apports doctrinaux de Sprint 10

## 5.1 Raffinement de l’Axiome 2 — Doctrine ISA v1

Sprint 10 a produit une contribution doctrinale que les sprints précédents n’avaient pas formalisée :

| Axiome 2 — Énoncé initial | Axiome 2 — Raffinement Sprint 10 |
| --- | --- |
| « L’absence de données sur un indicateur souverain critique est en soi une information stratégique de premier ordre. » | « L’absence est un signal souverain uniquement si le phénomène est observable en principe pour ce pays. Un pays sans mines ne souffre pas d’opacité minière — il est hors périmètre de l’indicateur. » |

## 5.2 Gouvernance du référentiel — table rf.indicator_versions

Nouvelle table de gouvernance créée permettant de tracer toutes les évolutions doctrinales du référentiel sans mutation directe. 4 entrées au 22 mai 2026 : 3 DEPRECATED (WGI), 1 PATCHED (PGEO_MINE_COORD).

## 5.3 Confirmation de la conformité P7X → P7F

L’audit de la chaîne P7 a confirmé que l’archivage de P7X et son remplacement par P7F est une décision d’architecture doctrinalement correcte : la séparation entre intelligence diagnostique pure (P7F) et intelligence commerciale (P7J, après validation P7Z) renforce la crédibilité institutionnelle de l’OSA.

# 6. Héritages pour Sprint 11

| Priorité | Chantier | Nature |
| --- | --- | --- |
| P1 | Constitution Conseil scientifique panafricain | Gouvernance — 7–10 experts, 5 régions africaines, mandats fixes non renouvelables |
| P1 | Charte de neutralité scientifique | Gouvernance — condition préalable à toute communication institutionnelle officielle |
| P2 | Reconception PGEO_MINE_COORD | Technique — croisement PGEO_MINE_COUNT, missing_reason NO_MINING_SECTOR, source L1 |
| P2 | Enrichissement PGEO — qualité sources | Technique — PGEO confiance 0,027, 0 GREEN, aucun indicateur éligible IA/ML |
| P3 | Finalisation P7J moteur de recommandations | Analytique — opportunités validées après P7Z, avant P8 |
| P3 | Décision modèle économique | Stratégique — études gratuites / faisabilité payantes / POC |
| P4 | Raffiner Axiome 2 dans doctrine officielle | Doctrinal — condition d’observabilité préalable au signal d’absence |

# 7. Checklist publication 2022 — État post-Sprint 10

| Critère | Sprint 9 | Sprint 10 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline L1/L2/L3 propre | ✅ | ✅ |
| Zéro doublon L1 | ✅ | ✅ |
| Zéro confidence_score NULL L3 | ✅ | ✅ |
| source_id traçable sur toutes lignes L1 | ✅ | ✅ |
| missing_reason pour tous les NULL L1 | ✅ | ✅ |
| ECO_GDP normalisé sur bornes gelées | ✅ | ✅ |
| doctrine_compliance_flag — indicateurs actifs non conformes | 3 | 0 ✅ |
| Distribution AMAR 2022 | 1 ORANGE, 53 YELLOW | 1 ORANGE, 53 YELLOW ✅ |
| Notes méthodologiques publiques | Non | 2 docs ✅ |
| Feuille de route institutionnelle 2026→2027 | Non | Formalisée ✅ |
| Conformité chaîne analytique P7 | Non auditée | Auditée ✅ |

Sprint 10 CLOS — 22 mai 2026 Doctrine ISA v1 100 % appliquée • Pipeline publication-ready 2022 • Feuille de route 2026→2027 formalisée La décision de publier est séparée de la capacité technique à publier. OSA est prêt.

Confidentiel — Usage institutionnel