OSA OBSERVATORY

Observatoire de la Souveraineté Africaine

RAPPORT DE SPRINT 18

Déploiement Production — Infrastructure & Doctrine

| Date | 29 mai 2026 |
| --- | --- |
| Statut | ✅ PRODUCTION EN LIGNE |
| Version API | 2.0.0-production |
| Domaine | https://api.osa-observatory.africa |
| Serveur | Infomaniak VPS — Plan-les-Ouates, Suisse |
| Sprint suivant | Sprint 19 — Collecte données 2025 |

# 1. Résumé exécutif

Le Sprint 18 marque l’entrée en production de l’OSA Observatory. L’ensemble de la chaîne technique — base de données PostgreSQL 17, API FastAPI, monitoring Prometheus/Grafana, certificat HTTPS, service systemd et sauvegardes automatisées — est opérationnel sur un VPS Infomaniak hébergé en Suisse. Ce sprint a également permis de corriger six biais doctrinaux identifiés dans la couche de publication pub.*.

| Containers Docker actifs | 4 / 4 — osa-db · osa-api · osa-prometheus · osa-grafana |
| --- | --- |

| Pays × indicateurs en production | 54 pays × 228 indicateurs × 15 ans (2010–2024) |
| --- | --- |

| Latence API /health | elapsed_ms < 10 ms |
| --- | --- |

| Sauvegardes | Locales 30 j + Swiss Backup Infomaniak — Quotidien 02h00 UTC |
| --- | --- |

✅ Production validée https://api.osa-observatory.africa/health → {"status":"ok","database":"connected","version":"2.0.0-production"} — Test post-reboot confirmé.

# 2. Infrastructure VPS Infomaniak

## 2.1 Spécifications serveur

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom | osa-observatory (ov-492ff0) |
| IP publique | 179.237.69.94 |
| OS | Ubuntu 26.04 LTS — kernel 7.0.0 |
| CPU | 4 vCPU AMD EPYC |
| RAM | 12 Go |
| Stockage OS | 20 Go SSD (sda) |
| Stockage données | 246 Go SSD (sdb) — monté sur /mnt/data |
| Datacenter | Plan-les-Ouates, Suisse |
| Expiration | 28 mai 2027 — 299 CHF HT/an |

## 2.2 Logiciels installés

| Composant | Version | Statut |
| --- | --- | --- |
| Docker Engine | 29.5.2 | ✅ Opérationnel |
| PostgreSQL | 17-alpine (container) | ✅ Healthy |
| Python / FastAPI | 3.12 / uvicorn 2 workers | ✅ Healthy |
| Nginx | 1.28.3 | ✅ Reverse proxy HTTPS |
| Certbot / Let's Encrypt | 4.0.0 | ✅ Valide jusqu'au 27/08/2026 |
| Prometheus | latest | ✅ Scrape osa-api:8000 |
| Grafana | latest | ✅ Dashboard actif |
| rClone | 1.60.1 | ✅ Connexion Swiss Backup validée |
| Swap | 2 Go — /mnt/data/swapfile | ✅ Persistant fstab |

# 3. Déploiement production

## 3.1 Conteneurs Docker

La stack complète est définie dans docker/docker-compose.prod.yml. Chaque service est configuré avec restart: unless-stopped pour garantir la résilience après reboot.

| Container | Image | Ports internes | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| osa-db | postgres:17-alpine | 5432 (interne) | ✅ healthy |
| osa-api | osa-api:latest | 127.0.0.1:8000 | ✅ healthy |
| osa-prometheus | prom/prometheus | 127.0.0.1:9090 | ✅ running |
| osa-grafana | grafana/grafana | 127.0.0.1:3000 | ✅ running |

## 3.2 Service systemd

Le service osa-observatory.service garantit le redémarrage automatique de la stack Docker au démarrage du système. Les quatre améliorations suivantes ont été apportées par rapport à la configuration initiale :

| Point | Amélioration | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Démarrage explicite : systemctl start + validation post-lancement | ✅ |
| 2 | Mots de passe externalisés dans .env.production (root:root 600) | ✅ |
| 3 | Restart=on-failure RestartSec=30 ajouté | ✅ |
| 4 | restart: unless-stopped confirmé sur tous les containers | ✅ |

Validation reboot Après reboot complet du VPS, l'API a remonté automatiquement sans intervention manuelle. Test confirmé le 29 mai 2026 à 14h37 UTC.

# 4. HTTPS et DNS

| Endpoint | Certificat | Expiration | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| https://osa-observatory.africa | Let's Encrypt | 27/08/2026 | ✅ Valide |
| https://api.osa-observatory.africa | Let's Encrypt | 27/08/2026 | ✅ Valide |

Le renouvellement automatique est configuré via Certbot (cron système). Nginx joue le rôle de reverse proxy : tout le trafic externe est terminé en HTTPS sur Nginx avant transmission en HTTP local vers l’API.

# 5. Corrections doctrinales — couche pub.*

Six biais doctrinaux ont été identifiés et corrigés dans les vues de publication pub.*. Ces corrections sont fondamentales pour la crédibilité institutionnelle de l’Observatoire : un outil de souveraineté africaine ne peut exposer un lexique hérité du SaaS occidental ou formuler des jugements politiques sur des États souverains.

| # | Champ | Avant | Après | Sévérité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Classement | isa_rank / regional_rank | isa_position / regional_position | 🔴 Haute |
| 2 | Trajectoire | POSITIVE/NEGATIVE_MOMENTUM | IMPROVING/DECLINING_TRAJECTORY | 🔴 Haute |
| 3 | Champ momentum | sovereign_momentum | sovereign_trajectory | 🔴 Haute |
| 4 | Statut publication | OFFICIAL_CONSOLIDATED | CONSOLIDATED | 🔴 Haute |
| 5 | Appel affiliation | Subscribe at open.osa... | Request institutional access... | 🟠 Moyenne |
| 6 | Licence | CC-BY-4.0 | CC-BY-NC-4.0 | 🟠 Moyenne |

## 5.1 Vues affectées

| Vue | Corrections appliquées |
| --- | --- |
| pub.v_isa_country_rankings | isa_position, regional_position, sovereign_trajectory, CONSOLIDATED |
| pub.v_isa_country_latest | sovereign_trajectory, affiliation_call, CC-BY-NC-4.0 |
| pub.v_isa_country_history | affiliation_call, CC-BY-NC-4.0 |
| pub.v_isa_pillar_breakdown | affiliation_call, CC-BY-NC-4.0, trajectory_class conservé (couche analytique) |
| pub.mv_isa_country_rankings | Vue matérialisée recréée — 270 lignes (54 pays × 5 ans) |

Vérification post-correctif 2024 : 41 DECLINING_TRAJECTORY / 8 IMPROVING_TRAJECTORY / 5 MIXED_TRAJECTORY — Cohérence analytique confirmée. Couches P7/ma.* inchangées.

# 6. Infrastructure de sauvegarde

Une stratégie de sauvegarde à deux niveaux a été mise en place, conférant à l’Observatoire une résilience élevée face à toute perte de données.

| Couche | Mécanisme | Fréquence | Rétention |
| --- | --- | --- | --- |
| Locale | pg_dump -Fc via docker exec | Quotidien 02h00 UTC | 30 jours |
| Swiss Backup | rClone → swift Infomaniak | Quotidien (post-dump) | Illémité |
| Code source | GitHub Bath4856/osa-observatory | À chaque commit | Permanent |

Le script /usr/local/bin/osa_backup.sh exécute en séquence : dump PostgreSQL local, upload vers le conteneur osa-observatory-backups/postgresql/ sur Swiss Backup, puis purge des dumps locaux de plus de 30 jours. Test réalisé avec succès le 29 mai 2026 : dump de 17 Mo transféré en 0,9 seconde.

Swiss Backup Infomaniak Souscription active — 1 an. Compte SBI-DB932056 sur swiss-backup04.infomaniak.com. Hébergement Suisse, conforme à la doctrine de souveraineté numérique de l’OSA Observatory.

# 7. Sécurité

| Mesure | Détail | Statut |
| --- | --- | --- |
| Firewall Infomaniak | TCP 80 + 443 + SSH + ICMP uniquement | ✅ |
| ufw | SSH / 80 / 443 ouverts, reste bloqué | ✅ |
| Accès SSH | Clé PEM uniquement — G:\ssh-keys\osa-observatory-key.pem | ✅ |
| Secrets | .env.production root:root 600 | ✅ |
| API interne | 127.0.0.1:8000 — non exposée directement | ✅ |
| JWT + 2FA | Sprint 17 — 59/59 PASS | ✅ |
| HTTPS | Let's Encrypt — renouvellement auto Certbot | ✅ |
| Clé SSH GitHub VPS | Non configurée (TDBakang ≠ Bath4856) | ⚠️ Sprint 19 |

# 8. Commits Sprint 18

| Commit | Contenu |
| --- | --- |
| 95ef867 | VPS Infomaniak SSH + ufw configurés |
| 645d690 | Dockerfile python:3.12 + requirements Sprint 17 + docker-compose.prod |
| 26bd298 | docker-compose.prod.yml chemins relatifs corrigés context:.. et ../api/.env |
| fcadb35 | Rapport Sprint 18 Phase 1 |
| fa8b24c | prometheus.yml config scrape osa-api |

# 9. Actions Sprint 19

| Action | Priorité | Contexte |
| --- | --- | --- |
| Clé SSH GitHub sur VPS (Bath4856) | 🔴 Haute | Bloquant pour déploiements automatisés |
| Rotation des logs Docker | 🟠 Moyenne | Risque saturation /dev/sda1 (20 Go) |
| UptimeRobot monitoring | 🟠 Moyenne | Alerte instantanée si API tombe |
| Alertes Grafana (p95, erreurs) | 🟠 Moyenne | Seuils latence >500ms, erreurs >1% |
| Endpoint /rankings → /scores | 🟠 Moyenne | Doctrine : scores ≠ classement |
| Cohérence FR/EN libellés pub.* | 🟠 Moyenne | Priorité français avant lancement |
| Collecte données 2025 | 🔴 Haute | World Bank / IMF / FAO / WHO / SIPRI / ACLED |
| Runbook exploitation | 🟢 Recommandé | Sprint 20 — procédures redémarrage et restauration |

# 10. Feuille de route OSA Observatory

| Sprint | Période | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Avr–Mai 2026 | Auth JWT + 2FA + SMTP + Prometheus + Nginx HTTPS | ✅ Clos |
| 18 | Mai–Juin 2026 | Déploiement production + Doctrine pub.* | ✅ Clos |
| 19 | Juin–Juil. 2026 | Collecte données 2025 + corrections doctrinales | 🟡 Prochain |
| 20 | Août 2026 | Préparation lancement — runbook + tests de charge | ⏳ À venir |
| 21 | Sep. 2026 | Lancement rodage — accès institutionnel | ⏳ À venir |
| Post | 2027 | Tokenisation + gouvernance commerciale | ⏳ À venir |

[DECISION] Doctrine de publication OSA Observatory La couche pub.* expose des positions (isa_position), des trajectoires (sovereign_trajectory) et des accès institutionnels. Aucun classement compétitif entre États souverains, aucun lexique SaaS, aucune licence autorisant l’exploitation commerciale des données par des tiers. Licence CC-BY-NC-4.0. Les couches analytiques internes P7/ma.* restent inchangées.

OSA Observatory — Observatoire de la Souveraineté Africaine

open.osa-observatory.org — CC-BY-NC-4.0