OSA OBSERVATORY — GOUVERNANCE DES DONNÉES SPRINT 11 — RAPPORT FINAL CLOS — 24 Mai 2026 Consolidation technique · Enrichissement doctrinal · Automatisation · Architecture scientifique ISA v2

✅ Sprint 11 CLOS — 9 chantiers — 6 commits — Modele scientifique ISA v2.0 — Healthcheck automatise opérationnel

# 1. Contexte et objectifs

Sprint 11 a été planifié comme un sprint de consolidation technique, d’enrichissement doctrinal et d’automatisation. Il fait suite au Sprint 10 qui avait atteint la conformité doctrinale 100 % et formalisé la feuille de route 2026→2027. L’objectif de Sprint 11 était de solidifier les fondations avant le lancement institutionnel de septembre 2026.

| Dimension | Objectif Sprint 11 |
| --- | --- |
| Technique | Enrichir la collecte EITI, corriger les sources non doctrinales, automatiser le diagnostic pipeline |
| Doctrinal | Auditer et réviser le modèle scientifique d’origine, formaliser ISA v2.0 |
| Stratégique | Produire la matrice de Zachman institutionnelle, documenter l’architecture OSA |
| Automatisation | Healthcheck automatique du pipeline, detection proactive des anomalies |

# 2. Chantiers Sprint 11

## 2.1 Matrice de Zachman — Architecture institutionnelle OSA

La matrice de Zachman a été produite en réponse au besoin de documenter l’OSA comme une institution, pas seulement comme un pipeline technique. Elle croise 6 perspectives (Scope, Concept, Logical, Physical, Detailed, Function) par 6 dimensions (What, How, Where, Who, When, Why) — soit 36 cellules renseignées avec les données réelles de la base.

| Livrable | Contenu |
| --- | --- |
| Matrice complète (paysage A4) | 36 cellules — données réelles : 237 indicateurs, 77 642 lignes L1, 204 tables, 8 091 probabilités P7Z. Légende des 6 perspectives. |
| Synthèse institutionnelle (portrait) | 6 dimensions reformulées en langage institutionnel. 6 KPIs visuels. Tableau 10 piliers avec indicateurs réels. Architecture gouvernance 3 organes. |

## 2.2 Dépréciation 3 indicateurs Wikipedia

Trois indicateurs issus d’un scraping Wikipedia/Nominatim ont été identifiés et désactivés. Ils présentaient deux violations doctrinales cumulatives : source non vérifiable indépendamment (violation hiérarchie N1/N2/N3), et valeurs statiques identiques sur 15 ans (séries temporelles fictives).

| Indicateur | Pilier | Violation |
| --- | --- | --- |
| PGEO_MINE_COUNT | PGEO | Source Wikipedia/Nominatim non vérifiable. Valeurs statiques 2010–2024. Doublon exact avec MIN_SITE_COUNT. |
| PGEO_MINE_COORD | PGEO | Tautologie Wikipedia : coord = 1.0 systématiquement car Wikipedia géolocalise ses entrées. processed_value NULL en L2. |
| MIN_SITE_COUNT | PMIN | Même dataset que PGEO_MINE_COUNT dupliqué entre deux piliers. Source Wikipedia non vérifiable. |

Impact : zéro régression AMAR. Distribution 2022 stable. INDICATEURS_ACTIFS_SANS_L3 passe de 1 à 0 dans l’audit pipeline.

## 2.3 Collecte EITI — Enrichissement source N1

Le fetcher EITI (`collectors/fetcher_eiti_csv.py`) existait mais n’avait jamais produit une seule ligne L1 (source_id = 7, zéro donnée). Sprint 11 a corrigé deux bugs critiques et mis le fetcher en production.

| Bug corrigé | Description |
| --- | --- |
| _get_db_conn manquant | Méthode non héritée de BaseFetcher. Remplacé par self.conn. MIN_GOV/CERT/TECH tombaient en fallback legacy. |
| conn.close() fatal | _generate_compliance_from_db fermait self.conn après MIN_GOV, rendant MIN_CERT et MIN_TECH inaccessibles. Remplacé par pass. |

| Indicateur | Source | Lignes L1 | Pays | Couverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN_GOV | EITI N1 | 495 | 33 | 2010–2024 |
| MIN_CERT | EITI N1 | 495 | 33 | 2010–2024 |
| MIN_TECH | EITI N1 | 495 | 33 | 2010–2024 |
| MIN_TAX | EITI Excel | 208 | 27 | 2010–2022 |

Décision architecturale : purge des 2 859 lignes WB (source N2) et WEF (source N2) sur MIN_GOV/CERT/TECH. Réinsertion depuis EITI (source N1). Conformité hiérarchie des sources restaurée.

Bug de traçabilité résiduel documenté : BaseFetcher assigne source_id depuis la session de connexion (id=14 UN Comtrade) au lieu de data_providers.id=13 (EITI). Données correctes, traçabilité incorrecte. Refactoring BaseFetcher inscrit Sprint 12.

## 2.4 Audit et révision du modèle scientifique — ISA v2.0

Le modèle scientifique d’origine a été soumis à un audit point par point en 10 dimensions. Chaque écart avec le système réel a été analysé, justifié et validé avant génération du document v2.0.

| Point audité | Décision | Justification clé |
| --- | --- | --- |
| Architecture hiérarchique | Enrichie — 9 niveaux | Le modèle d’origine avait 3 niveaux. Le système réel en a 9 avec des responsabilités non recouvrantes. |
| Normalisation Min-Max | Bornes figées v1_2026 | Min-Max naïve compromet la comparabilité inter-temporelle. Les bornes figées garantissent la reproductibilité. |
| Z-score | Abandonné | 3 incompatibilités : valeurs non bornées, circularité avec Min-Max, instabilité temporelle. |
| Pondération entropique | Repositionnée | Confusion variance / pertinence souveraine. Repositionnée en outil de diagnostic, pas de pondération. |
| ACP | Abandonnée | 4 incompatibilités : perte d’interprétabilité, instabilité, réduction arbitraire, opacité diagnostique. |
| Winsorisation | Conditionnelle | Systématique incompatible avec les extrêmes comme signaux souverains. Conditionnelle log(1+x) COUNT uniquement. |
| Monte Carlo | Sprint 12 | Condition de crédibilité académique. 3 dimensions, 10 000 simulations. Avant lancement septembre 2026. |
| Poids piliers + applicabilité | Provisoires + A(i,c,t) | Pondération égale provisoire. Applicabilité conditionnelle pour éviter la discrimination structurelle (pays enclavés, sans mines…) |
| Classification scores | Remplacée | 5 niveaux statiques sans ancrage empirique africain. Remplacés par doctrine AMAR 4 niveaux dynamiques. |
| Absence comme signal (Axiome 2) | Ajouté | Taxonomie 5 catégories d’absence. Raffinement : signal uniquement si phénomène observable en principe. |
| Hiérarchie sources N1/N2/N3 | Ajoutée | 3 niveaux + 4 catégories exclues + 3 effets computationnels. Fondement doctrinal absent du modèle d’origine. |

## 2.5 Healthcheck automatise — Nouveau module de surveillance

Un système de diagnostic automatique du pipeline a été conçu et déployé. Il remplace les vérifications manuelles répétables par une exécution automatisée depuis `restart_v2.ps1 [HC]`.

| Composant | Fichier | Rôle |
| --- | --- | --- |
| SQL | audit/osa_healthcheck.sql | 12 checks structurés : vues critiques, conformité doctrinale, doublons L1, source_id NULL, scores ISA, distribution AMAR, ruptures, piliers, layers, versions |
| Python | scripts/analyse/osa_healthcheck.py | Parse les résultats SQL, détecte les anomalies avec seuils paramétrables, produit rapport console + JSON + Word si anomalies |
| PowerShell | restart_v2.ps1 option [HC] | Exécute le SQL, lance Python, affiche le statut global, horodate les logs dans logs/healthcheck/ |

| Check | Seuil | Statut au 24 mai 2026 |
| --- | --- | --- |
| Vues critiques présentes | 0 manquante | ✅ OK — 8/8 vues actives |
| Conformité doctrinale | 0 non conforme | ✅ OK — 100 % |
| Indicateurs actifs avec L1 sans L3 | 0 | ✅ OK — 0 anomalie |
| Doublons L1 | 0 | ✅ OK |
| Source_id NULL en L1 | 0 | ✅ OK |
| Rupture AMAR YELLOW 2020 | delta < 3 | ⚠️ ATTENTION — delta = 52 pays |

Première exécution du healthcheck : 5 checks OK, 1 avertissement. La rupture AMAR 2020 est un artefact des recalibrations Sprint 10/11 (scores ISA stables à avg=0.14 sur 2018–2021 — la rupture est dans le moteur AMAR, pas dans les données). Recalibration seuils AMAR inscrite Sprint 12 P1.

## 2.6 Corrections restart_v2.ps1

Deux corrections ont été apportées au script de gestion de l’environnement OSA :

•  Option [6] GENECO — ajout de `audit/list_p7i_amar_geneco_columns.sql` pour compléter l’audit GENECO (fichier présent mais non appelé).

•  Option [7] AMAR + GENECO — même ajout pour la séquence complète.

•  Option [HC] — nouveau mode healthcheck automatique intégré nativement.

# 3. Livrables Sprint 11

| Chantier | Livrable | Type |
| --- | --- | --- |
| Zachman | OSA_Zachman_Matrice_Complete_Sprint11.docx | Word — paysage A4 — institutionnel |
| Zachman | OSA_Zachman_Synthese_Institutionnelle_Sprint11.docx | Word — portrait — UA/CEA/BAD |
| ISA v2.0 | OSA_Modele_Scientifique_ISA_v2_Mai2026.docx | Word — 352 paragraphes — académique |
| Wikipedia | patch_11a_wikipedia_deprecation.sql | SQL — 3 dépréciations tracées |
| EITI | collectors/fetcher_eiti_csv.py (corrigé) | Python — 2 bugs corrigés |
| EITI | docs/EITI_MIN_TAX_procedure_collecte.md | Markdown — procédure manuelle MIN_TAX |
| EITI | patch_11b_eiti_tracabilite.sql | SQL — bug source_id documenté |
| HC | audit/osa_healthcheck.sql | SQL — 12 checks structurés |
| HC | scripts/analyse/osa_healthcheck.py | Python — analyse + rapport JSON/Word |
| HC + AMAR | patch_11c_amar_thresholds.sql | SQL — rupture AMAR tracée |
| restart | restart_v2.ps1 (réécrit + option HC) | PowerShell — 13 options |

# 4. Commits Sprint 11

| Commit | Contenu |
| --- | --- |
| 2ba4a89 | feat(sprint11) : deprecation 3 indicateurs Wikipedia — PGEO_MINE_COUNT, PGEO_MINE_COORD, MIN_SITE_COUNT |
| 4c52d03 | feat(sprint11) : fetcher EITI operationnel + collecte MIN_GOV/CERT/TAX/TECH + procedure MIN_TAX |
| 3dae95e | fix(restart) : ajout list_p7i_amar_geneco_columns.sql dans option 6 audit GENECO |
| 76b2e52 | feat(healthcheck) : diagnostic automatise pipeline + AMAR + doctrine — option HC restart_v2 |
| a1d1646 | docs(sprint11) : Zachman + modele scientifique ISA v2 + tracabilite AMAR thresholds |
| 89a7ca1 | docs(sprint11) : ajout matrices Zachman complete et synthese institutionnelle |

# 5. État du pipeline post-Sprint 11

## 5.1 Healthcheck au 24 mai 2026

| Critère | Sprint 10 | Sprint 11 |
| --- | --- | --- |
| Vues critiques actives | ✅ 8/8 | ✅ 8/8 |
| Conformité doctrinale | ✅ 100 % | ✅ 100 % |
| Indicateurs actifs avec L1 sans L3 | ✅ 0 | ✅ 0 |
| Doublons L1 | ✅ 0 | ✅ 0 |
| Source_id NULL L1 | ✅ 0 | ✅ 0 |
| Distribution AMAR 2024 | 0 RED, 2 ORANGE, 52 YELLOW | 0 RED, 2 ORANGE, 52 YELLOW ✅ |
| Rupture AMAR 2020 (seuils) | Non détectée | ⚠️ Détectée — Sprint 12 |
| Healthcheck automatise | Absent | ✅ Opérationnel |
| Sources EITI N1 sur PMIN | WB/WEF (N2) | ✅ EITI (N1) 1 693 lignes |
| Modèle scientifique ISA | Version d’origine | ✅ v2.0 validé — 10 points |

## 5.2 Scores ISA observés 2020–2024

| Année | Score ISA moyen | Distribution AMAR |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 0.14009 (54 pays) | 1 ORANGE, 53 YELLOW |
| 2021 | 0.14620 (54 pays) | 1 ORANGE, 53 YELLOW |
| 2022 | 0.13557 (54 pays) | 1 ORANGE, 53 YELLOW |
| 2023 | 0.12780 (54 pays) | 1 ORANGE, 53 YELLOW |
| 2024 | 0.11480 (54 pays) | 2 ORANGE, 52 YELLOW |

# 6. Héritage Sprint 12

| Prio. | Chantier | Justification |
| --- | --- | --- |
| P1 | Recalibration seuils AMAR | Rupture 2020 détectée par healthcheck : artefact post-Sprint 10/11. Scores ISA stables, seuils AMAR dérivés. |
| P1 | Constitution Conseil scientifique panafricain | Condition préalable au lancement institutionnel septembre 2026. Validation pondérations, Monte Carlo, charte. |
| P1 | Charte de neutralité scientifique | Document fondateur du Conseil scientifique. Sans charte, les publications restent une décision unilatérale. |
| P2 | Analyse Monte Carlo (ISA v2 §3.5) | Condition de crédibilité académique. 3 dimensions, 10 000 simulations. Avant lancement septembre 2026. |
| P2 | Refactoring BaseFetcher — source_id | source_id assigné depuis session connexion (UN Comtrade) au lieu de data_providers.code (EITI). Données correctes, traçabilité incorrecte. |
| P2 | Automatisation MIN_TAX | API revenues EITI défunct (summary.eiti.org). Explorer energydata.info API. Téléchargement Excel actuel est manuel. |
| P3 | Table rf.structural_constraints | Applicabilité conditionnelle A(i,c,t) formalisée dans le modèle ISA v2. Implémentation DB + pipeline. |
| P3 | Finalisation P7J moteur recommandations | Infrastructure P7J active (5 266 DECISION_BOARD_READY). Moteur de recommandations publiques à finaliser. |
| P3 | Décision modèle économique | Études gratuites / faisabilité payantes / POC. Décision inscrite Sprint 11, reportée Sprint 12. |

Sprint 11 CLOS — 24 mai 2026 9 chantiers · 6 commits · Modèle scientifique ISA v2.0 · Healthcheck automatise · Sources EITI N1 en production OSA est prêt pour la phase d’appropriation institutionnelle 2026.

Confidentiel — Usage institutionnel