OSA OBSERVATORY SPRINT 5 — RAPPORT FINAL P7I-AMAR · P7I-AMAR-GENECO · Early Warning API · P8 Registries · Mai 2026

✓ Sprint 5 CLOS — Commit c8f4a42 / bcbf619 / d401fac — 18 Mai 2026

# 1. Contexte et objectifs

Le Sprint 5 constitue la première mise en production du module d'alerte précoce P7I-AMAR (Atrocity & Mass Atrocity Risk) et de son extension P7I-AMAR-GENECO (Conflict Economy Exposure). Ces deux modules étendent le moteur P7I Early Warning & Risk Intelligence sans modifier les vues existantes.

Objectifs du sprint :

- Déployer P7I-AMAR v2 avec seuils corrigés sur l'échelle 0–1

- Créer et déployer le module GENECO (économie de conflit)

- Exposer 6 nouveaux endpoints dans l'API FastAPI publique

- Enregistrer les nouveaux datasets dans les registres P8

- Produire la documentation institutionnelle et la charte terminologique

# 2. Livrables déployés

## 2.1 Base de données

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| P7I-AMAR v2 | 810 alertes persistées dans mg.early_warning_alerts |
| P7I-AMAR-GENECO | 810 alertes persistées — 31 BLACK / 495 RED / 278 ORANGE / 6 YELLOW |
| Composite dashboard | Score AMAR (70%) + GENECO (30%) — 54 pays × 2010–2024 |
| mg.early_warning_alerts | Table de persistance créée avec contrainte ON CONFLICT |
| mg.risk_taxonomy | 2 codes : ATROCITY_PRECURSOR, CONFLICT_ECONOMY_EXPOSURE |
| mg.package_registry | 2 packages : P7I-AMAR, P7I-AMAR-GENECO |
| mg.geneco_underclassification_watch | 11 cas documentés (5 OPEN, 3 MONITOR, 3 CLOSED) |

## 2.2 API FastAPI — 6 nouveaux endpoints

| Endpoint | Description |
| --- | --- |
| /api/v2/early-warning/civilian-protection | Scores AMAR tous pays — params : year, band, limit |
| /api/v2/early-warning/civilian-protection/{iso3} | Scores AMAR pays unique — historique 2010–2024 |
| /api/v2/early-warning/conflict-economy | Scores GENECO tous pays |
| /api/v2/early-warning/conflict-economy/{iso3} | Scores GENECO pays unique |
| /api/v2/early-warning/composite | Score composite AMAR+GENECO tous pays |
| /api/v2/early-warning/composite/{iso3} | Score composite pays unique |

## 2.3 Registres P8

| Registre | Ajout |
| --- | --- |
| mg.publication_registry | +3 datasets EARLY_WARNING — total 14 datasets |
| mg.api_contract_registry | +6 endpoints EW — total 20 endpoints |
| rf.isa_api_endpoint_registry (P8F) | +6 endpoints EW — total 14 endpoints |

## 2.4 Documentation

| Document | Contenu |
| --- | --- |
| rapport_p7i_v2.docx | Rapport technique complet P7I — 10 sections |
| api/terminology.md | Charte terminologique OSA/ISA — 7 sections |
| docs/METHODOLOGICAL_NOTES_GENECO.md | Limites GENECO — logistics_enabling_risk insuffisant |
| restart_v2.ps1 | Script PowerShell menu 10 options |

# 3. Résultats analytiques 2024

## 3.1 Distribution AMAR avant recalibration

Les seuils initiaux (0.25/0.45/0.65/0.80) ont été calibrés sur des données L1 partielles (27/135 indicateurs en L2). Distribution obtenue sur 54 pays africains en 2024 :

| Bande | Nb pays 2024 |
| --- | --- |
| BLACK (≥ 0.80) | 0 |
| RED (0.65–0.79) | 19 |
| ORANGE (0.45–0.64) | 35 |
| YELLOW (0.25–0.44) | 0 |

## 3.2 Top 10 pays AMAR RED 2024

| Pays | Score / Facteur dominant |
| --- | --- |
| BFA — Burkina Faso | 0.687 — Structural fragility (0.832) + Humanitarian stress (0.854) |
| CMR — Cameroun | 0.680 — Governance breakdown (0.675) + Humanitarian stress (0.853) |
| TCD — Tchad | 0.676 — Humanitarian stress (0.880) + Structural fragility (0.841) |
| COD — RD Congo | 0.675 — Resource conflict (0.655) + Structural fragility (0.823) |
| DZA — Algérie | 0.672 — Structural fragility (0.818) + Humanitarian stress (0.855) |
| CIV — Côte d'Ivoire | 0.671 — Structural fragility (0.822) + Humanitarian stress (0.852) |
| EGY — Égypte | 0.669 — Humanitarian stress (0.869) + Structural fragility (0.825) |
| MOZ — Mozambique | 0.666 — Humanitarian stress (0.873) + Structural fragility (0.841) |
| UGA — Ouganda | 0.666 — Structural fragility (0.833) + Humanitarian stress (0.868) |
| AGO — Angola | 0.666 — Humanitarian stress (0.850) + Structural fragility (0.822) |

## 3.3 Notes méthodologiques importantes

Deux pays méritent une note explicite dans les communications institutionnelles :

- DZA (Algérie, 0.672 RED) — le score reflète des pressions structurelles documentées, pas une crise humanitaire interne active. La distinction est essentielle.

- EGY (Égypte, 0.669 RED) — même logique : pressions structurelles et indicateurs de tension documentés, pas une situation de violence de masse imminente.

Note légale systématique dans chaque réponse API :

"This indicator provides an early-warning signal for prevention purposes. It does not constitute a legal qualification of atrocity, genocide, or criminal responsibility."

# 4. Investigation GENECO — pays sous-classés

Une investigation conduite en fin de sprint a identifié 11 cas de sous-classement potentiel : pays avec resource_capture_risk élevé (≥ 0.700) mais geneco_exposure_score bas (< 0.650). Cause principale : logistics_enabling_risk insuffisant faute de données UCDP sur les corridors de conflit.

| Pays / Période | Statut |
| --- | --- |
| TCD 2017 | OPEN |
| MLI 2017–2019 | OPEN |
| CAF 2019 | OPEN |
| NER 2010 | OPEN |
| ERI 2021 | MONITOR |
| SLE 2014 | MONITOR |
| SWZ, LBR | CLOSED |

# 5. Commits et infrastructure

| Commit | Contenu |
| --- | --- |
| c8f4a42 | Sprint 5 principal — 35 fichiers, AMAR + GENECO + API + P8 |
| bcbf619 | Nettoyage fichiers lourds — .gitignore mis à jour |

## 5.1 Infrastructure déployée

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| Base | PostgreSQL 17 — Windows service postgresql-x64-17 |
| API | FastAPI 0.115 / uvicorn — 18 endpoints publics |
| Script | restart_v2.ps1 — menu 10 options avec vérification base |
| Alertes persistées | 1 620 lignes (810 AMAR + 810 GENECO) |

Sprint 5 — 18 endpoints API publics — 1 620 alertes en base — Documentation complète