OSA OBSERVATORY SPRINT 7 — RAPPORT FINAL CLOS — 19 Mai 2026 Gel bornes · ECO_FORMAL_TRAJECTORY · API Phase 1 & 2 · 30 endpoints PROD 4 commits — 831e3ba → da147c7

✓ Sprint 7 CLOS — 4 chantiers complétés — 30 endpoints opérationnels — Commits 1815ad8 / ffaae41 / c16f051 / da147c7

# 1. Contexte et prérequis

Sprint 7 fait suite à Sprint 6 (commits d401fac et 831e3ba) qui avait livré le pipeline L2/L3 complet, la recalibration des seuils AMAR/GENECO, le gel des bornes v1_2026, et l'intégration ILO ILOSTAT (ECO_INFORMAL_RATE/NAG/NB/MICRO).

Sprint 7 avait trois objectifs structurants : stabiliser le pipeline de normalisation (étape 3 du gel), enrichir le pilier PECO avec un indicateur de trajectoire de formalisation, et exposer 10 nouvelles vues analytiques via l'API publique.

# 2. Commits Sprint 7

| Commit | Date | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1815ad8 | 19 Mai 2026 | normalize_indicator() v2 — gel bornes v1_2026 + rf.function_audit_log + repropagation L3/alerts (29.7s) + alert refresh (130.7s) |
| ffaae41 | 19 Mai 2026 | ECO_FORMAL_TRAJECTORY : indicateur COMPUTED L3 + 538 valeurs 2012–2024 — 53/54 pays — 130 cas formalisation+ / 163 cas dé-formalisation |
| c16f051 | 19 Mai 2026 | API Phase 1 : /sovereignty/swot + /early-warning/escalation + /early-warning/priority-queue + registres P8 (+3 pub +5 contract +5 endpoint) |
| da147c7 | 19 Mai 2026 | API Phase 2 : /decision/priorities + /sovereignty/readiness + /early-warning/fragility + /scenarios/country + registres P8 (+4 pub +7 contract +7 endpoint) |

# 3. Chantier 1 — Gel normalize_indicator() v2

## 3.1 Modification déployée

La fonction ma.normalize_indicator() a été modifiée chirurgicalement pour lire rf.normalization_bounds en priorité avant tout calcul dynamique. La version précédente calculait systématiquement MIN/MAX sur layer_id=2 à chaque appel, rendant les scores instables à chaque ajout de données.

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Version précédente | v1 — calcul dynamique MIN/MAX sur layer_id=2 — instable |
| Nouvelle version | v2 — lecture rf.normalization_bounds (v1_2026) en priorité |
| Fallback | 7 indicateurs exclus (min=max) → calcul dynamique conservé |
| Amélioration | LEAST/GREATEST ajoutés — scores bornés entre 0 et 1 |
| Traçabilité | rf.function_audit_log — v1 sauvegardée avant modification |
| Bornes figées | 117 indicateurs sur période référence 2010–2020 |

## 3.2 Impact sur la distribution AMAR 2024

Le gel des bornes a produit un glissement de la distribution vers le bas — les scores 2024 se normalisent sur l'échelle 2010–2020 qui est plus large. Ce glissement est analytiquement correct et représente un signal réel.

| Métrique | Avant gel |
| --- | --- |
| Médiane 2024 | 0.562 |
| Maximum 2024 | 0.689 |
| BLACK 2024 | 3 pays |
| RED 2024 | 37 pays |
| ORANGE 2024 | 13 pays |
| LOW_CONFIDENCE | 0 pays |

La tendance baissière 2020→2024 (médiane 0.571→0.473) est un signal analytique réel, pas un artefact. La couverture L3 augmente sur la même période (114→126 indicateurs), confirmant que la baisse reflète les données, pas un manque de couverture.

## 3.3 Les 10 pays LOW_CONFIDENCE 2024

| Pays | Score |
| --- | --- |
| ERI — Érythrée | 0.373 |
| SDN — Soudan | 0.446 |
| SOM — Somalie | 0.462 |
| GNQ — Guinée Éq. | 0.409 |
| STP — São Tomé | 0.379 |
| COM — Comores | 0.434 |
| LBY — Libye | 0.452 |
| DJI — Djibouti | 0.424 |
| SSD — Soudan du S. | 0.515 |
| COD — RD Congo | 0.420 |

Note : SSD (Soudan du Sud, 0.515) serait en RED si la confidence était suffisante. Ces 10 pays doivent être présentés avec la mention : "Score calculé sur données partielles — interprétation indicative uniquement."

# 4. Chantier 2 — ECO_FORMAL_TRAJECTORY

## 4.1 Définition et formule

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Code | ECO_FORMAL_TRAJECTORY |
| Pilier | PECO |
| Direction | + (progression = gain de souveraineté) |
| Régime | COMPUTED — calculé directement en L3 |
| Source | ECO_INFORMAL_RATE (ILOSTAT SDG 8.3.1, layer_id=3) |
| Formule | AVG(Δformal(t,t-1), Δformal(t-1,t-2)) où formal = 100 − informal_rate |
| Disponibilité | 2012–2024 (NULL pour 2010–2011 — fenêtre glissante) |
| quality_flag | ESTIMATED ¦ value_status : IMPUTED |

## 4.2 Résultats

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Lignes insérées | 538 |
| Pays couverts | 53/54 (ERI absent — données source manquantes) |
| Période | 2012–2024 |
| Formalisation active (+) | 130 cas — 24.2% |
| Dé-formalisation (−) | 163 cas — 30.3% |
| Stable (≈ 0) | 245 cas — 45.5% |

Observation analytique : plus de cas de dé-formalisation (163) que de formalisation (130) sur 2012–2024. Cohérent avec la littérature sur l'informalité africaine post-2015 — impact COVID, fragilisation économique, informel de survie en expansion.

Note doctrinale : cet indicateur mesure la trajectoire de changement, pas le niveau absolu d'informalité. Une trajectoire positive dans un pays à 80% d'informalité est analytiquement plus significative qu'une stagnation dans un pays à 30%.

# 5. Chantiers 3 & 4 — API Phase 1 et Phase 2

## 5.1 Architecture API avant / après Sprint 7

| Groupe | Avant Sprint 7 |
| --- | --- |
| Countries | 4 endpoints |
| Rankings | 2 endpoints |
| Early Warning | 6 endpoints |
| Sovereignty | 0 endpoint |
| Decision | 0 endpoint |
| Scenarios | 0 endpoint |
| Predictive | 4 endpoints |
| Opportunities | 1 endpoint |
| Methodology/Release/Health | 3 endpoints |
| TOTAL | 20 endpoints |

## 5.2 Tableau des endpoints déployés

| Endpoint | HTTP 200 | Vue source |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v2/sovereignty/swot | ✅ | ma.v_isa_swot_signal_engine (540 lignes/an) |
| GET /api/v2/sovereignty/swot/{iso3} | ✅ | ma.v_isa_swot_signal_engine |
| GET /api/v2/early-warning/escalation | ✅ | ma.v_isa_risk_escalation_engine (540 lignes/an) |
| GET /api/v2/early-warning/escalation/{iso3} | ✅ | ma.v_isa_risk_escalation_engine |
| GET /api/v2/early-warning/priority-queue | ✅ | ma.v_isa_national_escalation_queue (540 lignes/an) |
| GET /api/v2/decision/priorities | ✅ | ma.v_isa_decision_priority_engine (8100 lignes) |
| GET /api/v2/decision/priorities/{iso3} | ✅ | ma.v_isa_decision_priority_engine |
| GET /api/v2/sovereignty/readiness | ✅ | ma.v_isa_sovereignty_readiness (67 lignes — agrégé) |
| GET /api/v2/early-warning/fragility | ✅ | ma.v_isa_fragility_warning_engine (8100 lignes) |
| GET /api/v2/early-warning/fragility/{iso3} | ✅ | ma.v_isa_fragility_warning_engine |
| GET /api/v2/scenarios/country | ✅ | ma.v_isa_scenario_country_year (4050 lignes) |
| GET /api/v2/scenarios/country/{iso3} | ✅ | ma.v_isa_scenario_country_year |

## 5.3 Registres mis à jour

| Registre | Total après Sprint 7 |
| --- | --- |
| mg.publication_registry | 21 datasets |
| mg.api_contract_registry | 32 endpoints |
| rf.isa_api_endpoint_registry | 26 endpoints |

## 5.4 Pattern d'implémentation

Tous les routers Sprint 7 suivent le pattern FastAPI établi : Depends(get_db) + db.execute(text(sql), params).mappings().all(). Methodology note légale obligatoire sur tous les endpoints Early Warning. Charte terminologique api/terminology.md appliquée.

- sovereignty.py — router Phase 1 SWOT

- early_warning_sprint7.py — router Phase 1 escalation + priority-queue

- decision_scenarios_sprint7.py — router Phase 2 (4 routers : decision_router, sovereignty_router, ew_router, scenario_router)

# 6. Résultats analytiques post-Sprint 7

## 6.1 Distribution AMAR 2024 après gel

| Bande | Nb pays |
| --- | --- |
| RED (≥ 0.55) | 1 |
| ORANGE (0.45–0.549) | 36 |
| YELLOW (0.35–0.449) | 7 |
| LOW_CONFIDENCE | 10 |

## 6.2 Distribution AMAR — tendance 2020–2024

| Année | Médiane |
| --- | --- |
| 2020 | 0.571 |
| 2021 | 0.574 |
| 2022 | 0.557 |
| 2023 | 0.514 |
| 2024 | 0.473 |

Observation : la baisse 2022→2024 est un signal de relative stabilisation. Le maximum 2022 (0.723) reste le point le plus critique observé sur la période 2010–2024.

# 7. Infrastructure et architecture

| Composant | État post-Sprint 7 |
| --- | --- |
| Base de données | PostgreSQL 17 — Windows service |
| normalize_indicator() | v2 — gel bornes v1_2026 — LEAST/GREATEST — audit log |
| rf.normalization_bounds | 117 bornes v1_2026 actives — référence 2010–2020 |
| rf.function_audit_log | Traçabilité v1 → v2 complète |
| Pipeline L3 | 29.7s pour 2010–2024 — repropagé post-gel |
| Alert refresh | 130.7s — AMAR + GENECO mis à jour |
| API FastAPI | 30 endpoints — port 8000 — uvicorn |
| run_full_pipeline.ps1 | v3 — orchestrateur complet avec checkpoint |

# 8. Perspectives — Sprint 8

Sprint 8 adresse trois chantiers identifiés lors de l'audit Zachman et validés par la doctrine OSA d'observation comportementale :

| Chantier Sprint 8 | Source |
| --- | --- |
| MON_IFF_PRESSURE — Pression de fuite financière | WB BN.KAC.EOMS.CD (erreurs/omissions BoP) |
| MIN_LEAKAGE_RISK — Fuite extractive | Calculé L3 depuis PRES_OIL_RENTS + MIN_GOV (EITI) |
| ECO_PUBLIC_LEAKAGE — Fuite finances publiques | WB GC.TAX.TOTL.GD.ZS + GC.REV.XGRT.GD.ZS |
| GEO_CAPTURE_RISK — Capture institutionnelle | Proxy comportemental (à définir — WGI exclu) |

Rappel doctrine OSA : OSA mesure des faits observables, pas des perceptions. WGI CC.EST/RL.EST/GE.EST exclus car indices de perception. GEO_CAPTURE_RISK nécessite un proxy comportemental alternatif.

Sprint 7 CLOS — 4 commits — 30 endpoints en production — Gel des bornes opérationnel — ECO_FORMAL_TRAJECTORY calculé