OSA OBSERVATORY

Observatoire de la Souveraineté Africaine

RAPPORT DE CLÔTURE

SPRINT 30

Gouvernance, E-Participation et Infrastructure Affiliée

Juin – Juillet 2026

Conseil technique OSA

HEAD : 6da4930 — 2 juillet 2026

# 1. Bilan du Sprint 30

Le Sprint 30 constitue la livraison la plus substantielle depuis le lancement de l'OSA Observatory. Il couvre l'intégralité de la chaîne de gouvernance utilisateur — de l'inscription d'un visiteur jusqu'à sa nomination dans un comité scientifique — et pose les fondations de l'E-Participation collaborative sur les 10 piliers de souveraineté.

| Lot | Livrable | Commit |
| --- | --- | --- |
| F | Endpoint /opendata/countries/{iso3}/identity + Country.jsx nom complet | ba18633 |
| G | Endpoint /opendata/indicators/{pillar} + Pillar.jsx dynamique | a1ceab0 |
| H | Country.jsx page résumé (4 cartouches + 10 piliers) + CountryISA.jsx | 8e3f6a6 |
| A | Schema mg.affiliates + mg.affiliate_roles (6 rôles) + mg.affiliate_sessions | 9f9beb9 |
| B | POST /api/v1/affiliation/request + email SMTP Gandi | c8c944c |
| C | Authentification JWT affiliés (login/me/logout, 24h, bcrypt) | b0d6e76 |
| E | Préprod preprod.osa-observatory.africa (HTTPS, auth HTTP basique) | (existant) |
| D1 | Contributions traçables (mg.pilot_tickets.affiliate_id + historique) | 1744ca6 |
| D2 | Commentaires structurés 5W1H/SWOT/5P (COMITE_TECH/SCI/ETHIQUE) | 53fd93e |
| D3 | Votes méthodologiques (COMITE_SCI exclusif, résultats masqués) | b8893fe |
| D4 | Groupes de travail des piliers (10 groupes, invitation, historique) | 6da4930 |
| R1 | Auto-activation email PENDING_EMAIL → AFFILIATED | 0020be6 |
| R2 | File d'examen 3 niveaux (référentiels/politiques/workflow) | 1fe6f32 |
| R3 | Cooptation comités (proposals/memberships/mandats) | cd6f369 |
| R4 | Anti-abus (rate-limiting/journalisation/dashboard/CAPTCHA signal) | f1e3dff |
| UX | Register.jsx refonte cohérence PENDING_EMAIL | 0e1e3bf |

# 2. Architecture de Gouvernance — Chaîne Complète

Le Sprint 30 réalise l'objectif doctrinal de distinction entre trois notions jusqu'alors imbriquées :

Affiliation (accès) → Contribution (qualité évaluée) → Gouvernance (comités par cooptation)

## 2.1 Chaîne Affilié

Demande d'affiliation (Register.jsx) → PENDING_EMAIL → Email de confirmation → AFFILIATED automatique → Invitation dans un groupe de travail → Contribution D1/D2/D3 → Évaluation R2 (4 critères) → Cooptation R3 → Nomination comité → Participation à la gouvernance scientifique

## 2.2 Nouveaux Référentiels en Base

| Table | Rôle |
| --- | --- |
| mg.review_steps | Étapes d'évaluation (TECHNICAL/SCIENTIFIC/ETHICAL/LINGUISTIC) |
| mg.review_verdicts | Verdicts par critère (11 valeurs) |
| mg.review_policies | Politiques de décision (NEXT/REQUEST_REVISION/STOP/REJECT) |
| mg.workflow_states | États du workflow de contribution (7 états) |
| mg.workflow_transitions | Transitions autorisées entre états |
| mg.workflow_history | Historique traçable de chaque transition |
| mg.committees | Référentiel des comités OSA |
| mg.cooptation_proposals | Propositions de cooptation (PROPOSED→DEFERRED→APPROVED) |
| mg.committee_memberships | Mandats des membres de comités avec dates |
| mg.group_roles | Rôles dans les groupes (MEMBER/COORDINATOR/RAPPORTEUR/OBSERVER) |
| mg.working_groups | 10 groupes fixes (1 par pilier ISA, display_order doctrinal) |
| mg.working_group_members | Membres avec INVITED/ACTIVE/INACTIVE et historique complet |
| mg.group_occupation_policies | Seuils d'occupation pilotés par données (non codés en dur) |
| mg.event_types | Référentiel des 11 types d'événements de sécurité |
| mg.rate_limit_policies | Politiques de rate-limiting par IP/EMAIL/DOMAIN |
| mg.security_events | Journal de sécurité avec processed/processed_at |

# 3. Décisions Doctrinales Actées

## 3.1 GAF EPARTICIPATION_ROLE_MATRIX_001 — ORIENTED

6 rôles actés : ADMIN, COMITE_TECH, COMITE_SCI, COMITE_ETHIQUE (prospectif — futur Indice Africain de Gouvernance), AFFILIE, OBSERVATEUR. Matrice des droits par sous-lot D1-D4 validée.

## 3.2 GAF AFFILIATION_WORKFLOW_REVISION_001 — ORIENTED

Remplacement complet du workflow PENDING manuel (Lot B initial) par auto-activation email. Distinction stricte affiliation/contribution/gouvernance. Aucune restriction de domaine email.

## 3.3 Architecture à 3 niveaux pour R2

Référentiels (quoi) → Politiques (quoi faire) → Workflow (dans quel ordre). Aucun seuil ou règle codé en dur — tout est piloté par les données. Cohérent avec mg.review_policies, mg.group_occupation_policies.

## 3.4 Consentement dans les groupes de travail

L'acceptation d'une invitation dans un groupe de travail est réservée exclusivement à l'affilié concerné. Le Comité technique peut inviter et transférer, mais ne peut pas accepter à la place de l'intéressé.

## 3.5 Cooptation vs candidature

Un affilié ne peut jamais se porter candidat à un comité. La cooptation résulte de l'observation des contributions par le Comité technique, suivie d'une proposition et d'une validation administrative. Mandats avec start_date/end_date pour éviter les nominations permanentes.

# 4. Données Institutionnelles en Production

| Entité | Valeur | Statut |
| --- | --- | --- |
| Daniel Théo Bakang | OSA-2026-0017, id=8, theophile.bakang@gmail.com | AFFILIATED, PMIN, COMITE_SCI à compter 2026-09-01 |
| Comité Technique | id=14, comite.tech@osa-observatory.africa | Compte institutionnel COMITE_TECH |
| Administration | id=15, admin@osa-observatory.africa | Compte institutionnel ADMIN |
| Ticket OSA-2026-0017 | Demande affiliation Daniel Théo Bakang | Évaluation TECHNICAL FEASIBLE (2026-07-01) |
| Cooptation #1 | Daniel Théo Bakang → COMITE_SCI | APPROVED, effective 2026-09-01 |
| Groupe PMIN | Groupe Minier des piliers | 1 membre ACTIVE (Daniel Théo Bakang) |

# 5. Points Ouverts — Report Sprint 31

## 5.1 Cloudflare Turnstile (R4.4 — BLOQUÉ)

Prérequis manquant : compte Cloudflare avec domaine open.osa-observatory.africa configuré La logique API R4.4 est prête (signal captcha_required: true dans réponse 429). L'intégration frontend/backend nécessite : - Créer un compte Cloudflare et ajouter le domaine osa-observatory.africa - Créer un site Turnstile mode Managed pour open.osa-observatory.africa - Récupérer sitekey + secret_key et ajouter secret_key dans docker/.env Une fois les clés disponibles, intégration estimée < 1 heure.

## 5.2 CGU /terms

Page /terms non existante. Register.jsx contient un placeholder. À rédiger et publier avant lancement institutionnel septembre 2027.

## 5.3 Endpoint /resend-confirmation

POST /api/v1/affiliation/resend-confirmation non implémenté. Register.jsx pointe vers /register comme workaround. À implémenter en Sprint 31.

## 5.4 Points Techniques Permanents

- Collecte 2025 (WB WDI, IMF WEO, FAO, ACLED, SIPRI, WHO)

- PMIN_SMUGGLING reste à L1 — cache BACI 2022-2024 non encore disponible

- ACLED 2023 SDN — investigation pipeline Sudan

- GENECO v2 — décision d'indépendance doctrinale (GAF finding #21 OPEN)

- PENV_FOREST_SOVEREIGNTY — valeur aberrante AGO 2024 (interpolation WB quinquennale)

# 6. État de l'Infrastructure

| Composant | État | Note |
| --- | --- | --- |
| osa-api (port 8000) | ✓ Healthy | HEAD 6da4930 |
| osa-api-preprod (port 8001) | ✓ Healthy | Synchronisée à chaque lot |
| osa-db PostgreSQL 17 | ✓ Running | Backup rClone Swiss 02:00 UTC |
| open.osa-observatory.africa | ✓ HTTPS | Build Vite déployé |
| preprod.osa-observatory.africa | ✓ HTTPS + auth basique | comite/OSA_Comite_2026! |
| api.osa-observatory.africa | ✓ HTTPS | 16 routers actifs |
| SMTP Gandi | ✓ Opérationnel | noreply@osa-observatory.africa |

Sprint 30 — CLÔTURÉ

Conseil technique OSA — 2 juillet 2026

16 lots livrés · 20+ tables créées · Chaîne de gouvernance complète · Publication institutionnelle septembre 2027