OSA OBSERVATORY — Observatoire de la Souverainete Africaine

Rapport de Sprint

Sprint 23 — Rapport Final

Assainissement Scientifique & Reconstruction Controlee du Pipeline ISA

Date de cloture : 18 juin 2026  |  HEAD : ef1a7f3  |  Branche : main

Doctrine : Souffrons de bien collecter — Souffrons de bien auditer avant de publier.

Resultat final : READY_FOR_PUBLICATION — IPRS 83,0 → 86,16 — FAIL=0 — CRITICAL=0

Le Sprint 23 a transforme l'OSA Observatory : de 1 288 204 lignes dont 75 % de doublons et 8 piliers plafonnes artificiellement a ~1,000, vers une base assainie de 317 245 lignes propres, des scores ISA avec une vraie heterogeneite (17,65-40,98), et un systeme de gouvernance methodologique entierement automatise.

# 1. Contexte et decouverte

Le Sprint 23 a ete initie avec deux objectifs initiaux : (1) la correction de l'indicateur ENV_FOR (PENV_FOREST_SOVEREIGNTY — bug d'unite FAO, valeurs en milliers d'hectares stockees comme pourcentage), et (2) l'implementation du fetcher Pink Sheet pour PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_VALUE Option B.

En cours de diagnostic sur ENV_FOR, une anomalie d'ampleur systemique a ete decouverte dans ma.indicator_values : 1 288 204 lignes totales pour seulement 319 636 cles metier uniques, soit un facteur de duplication global de ~4,03x. Environ 75 % des lignes etaient des doublons. Cette decouverte a redefini les priorites du sprint : le traitement de la duplication massive est devenu le chantier principal, les deux items initiaux etant reportes apres assainissement.

Doctrine appliquee : « Souffrons de bien collecter ». Ne jamais avancer sur des fondations incertaines. La correction complete du pipeline est prioritaire sur tout livrable fonctionnel.

## 1.1 Cause racine identifiee

La contrainte UNIQUE de ma.indicator_values est definie sur les colonnes (indicator_code, country_iso3, year, layer_id, method_version_id). En SQL/PostgreSQL, NULL n'est jamais egal a NULL : une contrainte UNIQUE incluant une colonne NULL n'empeche pas les doublons. Or method_version_id etait NULL sur 99,92 % des lignes L3, rendant ON CONFLICT DO NOTHING systematiquement inoperant.

Chaque re-execution du pipeline de normalisation (ma.normalize_indicator) ajoutait un lot complet supplementaire — sans jamais entrer en conflit avec les lignes existantes. Avec des ratios de duplication allant jusqu'a x352 (ECO_PUBLIC_LEAKAGE, GEO_SOVEREIGN_MARGIN), les scores de piliers etaient calcules via SUM(processed_value * weight) sur des donnees multipliees, puis silencieusement plafonnes a 1,0 par LEAST(1.0, ...).

## 1.2 Producteurs fautifs identifies

- ma.normalize_indicator (db/fix_normalize_indicator_v2.sql, deux surcharges SMALLINT et INTEGER) : parametre p_method_version existait mais n'etait jamais insere dans l'INSERT — 99,92 % des NULL en L3.

- db/to_indicator_value/forest_to_indicator_values.sql, usgs_to_indicator_values.sql, comtrade_to_indicator_values.sql : INSERT sans colonne method_version_id — 53,43 % des NULL en L1.

- Precedent Sprint 8 : deduplication L1 seule (106 884 doublons) sans fermeture de la cause racine — L2 et L3 ont continue d'accumuler des doublons depuis.

# 2. Phase 1 — Assainissement scientifique

## 2.1 Cartographie des dependances

Avant toute operation, audit complet des dependances de ma.indicator_values : 8 vues (collect et ma schemas), 0 trigger, 0 foreign key referençant la table, 0 vue materialisee, 7 index dont 2 UNIQUE. Aucun blocage identifie — les operations destructives peuvent se faire sans risque de cascade.

## 2.2 Sauvegarde

pg_dump des tables ma.indicator_values et ma.pillar_scores sauvegarde avant toute operation : /home/ubuntu/backup_pre_assainissement.dump (74 KB, format custom PostgreSQL). Snapshot de reference ma.pillar_scores (150 lignes, 10 piliers x 15 ans) sauvegarde dans /home/ubuntu/snapshot_pillar_scores_avant.txt.

## 2.3 Correction de la cause racine

- ALTER TABLE ma.indicator_values ALTER COLUMN method_version_id SET DEFAULT 1 — ferme la classe entiere de bugs pour tous producteurs presents et futurs. Tout futur INSERT omettant method_version_id recevra automatiquement 1 au lieu de NULL.

- Correction de ma.normalize_indicator (surcharge SMALLINT, oid 17064) : ajout de method_version_id = p_method_version dans la liste de colonnes de l'INSERT. CREATE FUNCTION confirme.

- Correction de ma.normalize_indicator (surcharge INTEGER, oid 17065) : meme correction. CREATE FUNCTION confirme.

- Les trois scripts *_to_indicator_values.sql sont couverts automatiquement par le DEFAULT — aucune modification de code requise.

## 2.4 Ajout du controle C0 dans check_l3.py

Le fichier collectors/check_l3.py (controles C1-C10) ne contenait aucun controle de duplication/cardinalite — angle mort qui a permis au probleme de persister plusieurs sprints sans detection. La section C0 a ete ajoutee EN PREMIER : detecte les doublons (indicator_code, country_iso3, year) par couche L1/L2/L3. Si C0 echoue, le rapport avertit explicitement que C1-C9 portent sur des donnees dont la cardinalite est incorrecte et ne sont pas fiables.

Validation en production : 224 indicateurs/couches signales, conforme a l'ampleur mesuree. C0 est desormais un garde-fou permanent — reproductible, automatisable, independant.

# 3. Phase 2 — Reconstruction controlee

## 3.1 Critere de deduplication — decision doctrinale

Les doublons en L3 n'etaient pas tous identiques. Sur ECO_PUBLIC_LEAKAGE/EGY/2017 par exemple : 352 lignes, dont ~176 a processed_value=0,636035 et ~176 a processed_value=0,651853. L'enquete historique (Sprint 6, commit d401fac) a confirme que les bornes rf.normalization_bounds ont ete gelees en version v1_2026 sur la periode 2010-2020. Le batch MAX(id) correspond au run post-gel, utilisant les bornes FROZEN — valeur de reference scientifique validee. Le batch MIN(id) correspond au run pre-gel, utilisant des bornes DYNAMIC potentiellement calculees sur un L2 incomplet.

Critere retenu : MAX(id) — conserver la ligne la plus recente, calculee avec les bornes FROZEN v1_2026.

## 3.2 Deduplication

Script dedup_indicator_values.sql execute avec verification integree (DO $$ RAISE EXCEPTION si doublons subsistent ou volume inattendu) :

- DELETE 970 959 lignes excedentaires

- 317 245 lignes conservees (exactement le chiffre attendu)

- 0 groupe encore en doublon — verification automatique passee

- COMMIT — VACUUM ANALYZE execute

## 3.3 Mise a jour method_version_id

UPDATE ma.indicator_values SET method_version_id = 1 WHERE method_version_id IS NULL : 211 577 lignes mises a jour. Resultat : 0 ligne avec method_version_id IS NULL. La contrainte UNIQUE est desormais pleinement operative.

## 3.4 Validation C0 post-assainissement

check_l3.py execute via conteneur Python ephemere (python:3.12-slim, reseau osa-network) :

- [C0] Duplication (pays,annee): OK — aucun doublon detecte

- L1: 77 085 | L2: 112 590 | L3: 115 186 lignes — volumes coherents

- [C2] PMIN_VALUE_CAPTURE (37 valeurs NaN) : anomalie preexistante documentee Sprint 21

- [C6] ECO_PUBLIC_LEAKAGE, ECO_TAX_EFFICIENCY, GEO_SOVEREIGN_MARGIN, MIN_LEAKAGE_RISK : indicateurs COMPUTED L3 sans L1/L2 par construction — normal

## 3.5 Recalcul piliers et ISA

ma.compute_pillar_score : 150 recalculs (10 piliers x 15 ans). ma.compute_isa : 810 scores (54 pays x 15 ans). Resultats confirmes :

| Pilier | Score moyen avant | Score moyen apres | Interpretation |
| --- | --- | --- | --- |
| PECO | 0,952-0,975 | 0,194-0,217 | Scores economiques reels - heterogeneite visible |
| PENV | 0,996-1,000 | 0,390-0,422 | Souverainete environnementale reelle |
| PGEO | 0,44-0,52 | 0,025-0,039 | Pilier geopolitique - faible comme attendu |
| PHUM | ~1,000 | 0,315-0,378 | Scores humains avec vraie dispersion |
| PMIL | 0,991-1,000 | 0,331-0,347 | Souverainete militaire coherente |
| PMIN | 0,995-1,000 | 0,243-0,304 | Souverainete miniere - progression 2010-2024 |
| PMON | ~1,000 | 0,289-0,310 | Souverainete monetaire reelle |
| PNUM | 0,720->1,000 | 0,194-0,478 | Progression numerique africaine visible |
| PRES | 0,994-1,000 | 0,322-0,363 | Souverainete energetique coherente |
| PTRA | 0,997-1,000 | 0,328-0,365 | Infrastructure transport reelle |

Aucun score a 1,000. Aucun score a 0. Distribution naturelle et heterogene — coherente avec la definition de l'ISA sur 54 etats africains aux situations structurelles differentes.

# 4. Scores ISA 2024 — Classement (extrait)

Plage 2024 : 23,66 (SOM) a 39,99 (DZA). Plage historique 2010-2024 : 17,65 a 40,98.

| Rang 2024 | Pays | Score ISA | Piliers actifs | Trajectoire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZA (Algerie) | 39,99 | 10/10 | Stable |
| 2 | MAR (Maroc) | 39,38 | 10/10 | Stable |
| 3 | EGY (Egypte) | 37,89 | 10/10 | Amelioration |
| 4 | AGO (Angola) | 37,67 | 10/10 | Amelioration |
| 5 | TZA (Tanzanie) | 37,08 | 10/10 | Amelioration |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | GMB (Gambie) | 24,57 | 10/10 | Variable |
| 51 | ERI (Erythree) | 23,84 | 10/10 | Stable |
| 52 | SOM (Somalie) | 23,66 | 10/10 | Amelioration |

Dynamiques notables 2010-2024 : ETH 29,16 -> 36,35 (+7,19), TZA 30,12 -> 37,08 (+6,96), ZMB 29,82 -> 35,59 (+5,77). Ces trajectoires correspondent a des realites economiques documentees. La stabilite des leaders (MAR, DZA, EGY) et de la queue (SOM, ERI) renforce la credibilite de l'indice.

# 5. Gouvernance methodologique — Correction des poids

## 5.1 Probleme identifie

L'audit METHODOLOGY signalait WEIGHT_SUM_INCONSISTENT sur SOV_PECO et SOV_PMON. Diagnostic : des indicateurs declares actifs dans ma.indicator_meta_links n'avaient aucune donnee en base. Conformement a la doctrine OSA (seules les donnees observees participent a la ponderation), ces indicateurs ne devaient pas contribuer aux scores.

36 indicateurs sans aucune donnee (L1/L2/L3 = 0 ligne) ont ete identifies et desactives en deux passes, couvrant tous les 10 piliers. Dont PMIL_STABILITY_WGI et PNUM_GOV_EFFECTIVENESS : indicateurs WGI, exclus par doctrine (biais evaluateur OCDE), avec doctrine_compliance_flag=false dans rf.indicators — une incoherence de gouvernance corrigee.

| Indicateur desactive | Pilier | Raison (doctrine OSA) |
| --- | --- | --- |
| ECO_DIV, ECO_EXP, ECO_IMP, ECO_INF, ECO_PRO, ECO_SME | PECO | Aucune donnee observee en base (L1/L2/L3 = 0 ligne) |
| MON_AUT, MON_CAP, MON_CRY, MON_CUR, MON_DIG, MON_EXR | PMON | Aucune donnee observee en base (L1/L2/L3 = 0 ligne) |
| ENV_BIO, ENV_POL | PENV | Aucune donnee observee en base |
| GEO_ALL, GEO_CUL, GEO_DIP, GEO_MIG, GEO_NET, GEO_ORG, GEO_POW, GEO_RES, GEO_SAN, GEO_SOF, GEO_TRD | PGEO | Aucune donnee observee en base |
| HUM_HEA, HUM_HEA2, HUM_INF | PHUM | Aucune donnee observee en base |
| PMIL_STABILITY_WGI | PMIL | WGI exclu par doctrine (biais evaluateur OCDE) + doctrine_compliance_flag=false |
| MIN_EMP, MIN_INV, MIN_LOC, MIN_TRAC | PMIN | Aucune donnee observee en base |
| PNUM_BROADBAND_MOBILE, PNUM_GOV_EFFECTIVENESS | PNUM | Aucune donnee observee / WGI exclu par doctrine |
| PRES_ENRG_PROD_IEA | PRES | Aucune donnee observee en base |

## 5.2 Renormalisation des poids

1 275 liens mis a jour : chaque indicateur actif d'un meta_code/ref_year recoit desormais 1/nb_actifs (equiponderation). Verification : 0 groupe avec ABS(SUM(weight)-1.0) > 0.01.

## 5.3 Correction de compute_pillar_score

La fonction ma.compute_pillar_score ne filtrait pas ml.is_active=true dans deux endroits critiques : le calcul de v_total_ind (denomidateur de coverage_pct) et le JOIN sur indicator_meta_links. Des indicateurs desactives pouvaient encore contribuer au score si rf.indicators.is_active=true. Les deux filtres ont ete ajoutes.

## 5.4 Trigger de renormalisation automatique

Trigger trg_renormalize_weights cree sur ma.indicator_meta_links (AFTER INSERT OR UPDATE OF is_active, FOR EACH ROW). A chaque activation ou desactivation d'un indicateur, les poids de tous les indicateurs actifs du meme meta_code/ref_year sont automatiquement renormalises a 1/nb_actifs. Teste en conditions reelles : desactivation ECO_AGR (9->8 actifs, somme=1,0), reactivation (8->9 actifs, somme=1,0).

Resultat : Le systeme est entierement dynamique. Ajout ou suppression d'un indicateur ne necessite aucune intervention manuelle sur les poids — la renormalisation est automatique et immediate.

# 6. Tableau de bord avant / apres

| Indicateur de performance | Avant Sprint 23 | Apres Sprint 23 |
| --- | --- | --- |
| Lignes ma.indicator_values | 1 288 204 | 317 245 |
| Doublons (ratio global) | ~4,03x (75 % de doublons) | 0 doublon (C0 OK) |
| method_version_id NULL en L3 | 99,92 % | 0 % |
| Piliers plafonnes a ~1,000 | 8 piliers sur 10 | 0 pilier |
| IPRS | 83,0 | 86,16 |
| Statut de publication | REVIEW_REQUIRED | READY_FOR_PUBLICATION |
| Modules FAIL | 1 (METHODOLOGY) | 0 |
| CRITICAL ouverts (GAF) | 1 (METHOD_VERSION_ID_NULL) | 0 |
| Poids renormalises automatiquement | Non | Oui (trigger) |
| compute_pillar_score dynamique | Partiellement (ml.is_active manquant) | Oui (filtre complet) |

# 7. Historique des commits

| Commit | Description | Impact |
| --- | --- | --- |
| Sprint 23 initial | Correction ENV_FOR L1 (147 lignes, FAO 6646/7209) | L1 collect.raw_data propre sur 54 pays x 3 annees |
| c1e7e03 | Assainissement L1/L2/L3, normalize_indicator, deduplication 970 959 lignes, C0, ISA 2010-2024 | Table assainie, scores piliers corriges, ISA recalcule |
| b7e1ee1 | audit_runner doublon supprime, METHODOLOGY integre | IPRS fiable, module METHODOLOGY actif |
| 361fb34 | 36 indicateurs sans donnees desactives, renormalisation 1275 liens, compute_pillar_score corrige | Poids doctrinalement corrects, READY_FOR_PUBLICATION |
| ef1a7f3 | Trigger trg_renormalize_weights (renormalisation automatique) | Systeme entierement dynamique - aucun gap futur |

# 8. Etat du GAF (Governance of Audit Findings)

audit_id du run final : de978f6a-4e72-48c9-b7ff-3e187da070ed (18 juin 2026, 15:46 UTC)

| Finding code | Severite | Statut | Owner | Publication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METHOD_VERSION_ID_NULL | CRITICAL | CLOSED | DATA_STEWARD | BLOCKING |
| WEIGHT_SUM_INCONSISTENT | HIGH | CLOSED | METHODOLOGY_COMMITTEE | CONDITIONAL |
| INDICATOR_UNLINKED (x10) | HIGH | OPEN | METHODOLOGY_COMMITTEE | CONDITIONAL |
| DATA_NULL_VALUES | MEDIUM | OPEN | DATA_STEWARD | NONE |
| API_ENDPOINT_TIMEOUT | MEDIUM | OPEN | OPS_ADMINISTRATOR | NONE |
| SECURITY_SENSITIVE_PATTERN (x8) | LOW | OPEN | OPS_ADMINISTRATOR | NONE |

Les 10 findings INDICATOR_UNLINKED (HIGH) sont documentaires : ils signalent des indicateurs prevus dans la nomenclature mais sans donnees collectees a ce jour. Ils seront clos au fur et a mesure des collectes futures. Aucun ne bloque la publication.

# 9. Items reportes — Perimetre Sprint 24+

- ENV_FOR L2/L3/imputer_v3/SOV_PENV : L1 collect.raw_data propre (147 lignes, 2010/2015/2020 + SDN/SSD 2012/2015/2020, item FAO 6646/element 7209, %). Propagation L2/L3 et recalcul SOV_PENV a faire sur base assainie.

- PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_VALUE Option B (fetcher World Bank Pink Sheet) : reporte Sprint 25.

- audit_methodology.py : reecrit et deploye sur VPS, integre dans audit_runner.py. Transfert local a completer (repo G:\osa-observatory).

- INDICATOR_UNLINKED (10 findings GAF HIGH) : a resoudre au fur et a mesure des collectes des indicateurs manquants.

# 10. Enseignements doctrinaux

- NULL <> NULL en SQL : toute contrainte UNIQUE incluant une colonne nullable est potentiellement inoperante. Regle : toute colonne participant a une contrainte UNIQUE doit avoir une valeur par defaut non-NULL (ALTER COLUMN ... SET DEFAULT).

- ON CONFLICT DO NOTHING n'est pas une protection universelle : il ne se declenche que si la contrainte UNIQUE est operante. Ne jamais supposer qu'il protege sans verifier l'absence de NULL dans les colonnes de la contrainte.

- LEAST(1.0, ...) masque les bugs de sur-sommation : un score plafonne a 1,000 peut etre le symptome d'une accumulation de doublons, non d'une vraie souverainete maximale. Regle : tout score >= 0,999 sur un echantillon large (54 pays) doit etre considere suspect jusqu'a preuve du contraire.

- C0 comme garde-fou systemique : l'ajout du controle de cardinalite en tete de check_l3.py (avant C1-C9) garantit que les audits futurs detecteront immediatement toute recidive de duplication, sans attendre une decouverte accidentelle.

- Doctrine observationnelle et poids : ne jamais inclure dans la ponderation un indicateur sans donnee observee. Le trigger trg_renormalize_weights automatise cette regle pour le futur.

- Corriger les causes, pas les symptomes : le Sprint 8 avait supprime les doublons L1 (symptome) sans fermer la cause racine. Le Sprint 23 a identifie et corrige la cause (DEFAULT manquant, function body incorrecte) et mis en place des protections permanentes (trigger, C0, filtre ml.is_active).

Rapport final Sprint 23 — OSA Observatory — 18 juin 2026 — Commits c1e7e03 -> ef1a7f3