OSA OBSERVATORY

Rapport final de Sprint

Sprint 23 - Audit de donnees & Sprint 24 GAF

Reference audit : AUDIT OSA-2026-001

Date : 18 juin 2026  |  HEAD : bff481d (Sprint 24 GAF deploye)

Doctrine : Souffrons de bien collecter et Souffrons de bien auditer avant de publier.

# 1. Resume executif

Le Sprint 23 a demarre sur deux items precis (correction ENV_FOR / PENV_FOREST_SOVEREIGNTY, et fetcher Pink Sheet pour PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_VALUE Option B). En cours de diagnostic, une anomalie d'ampleur systemique a ete identifiee dans la table ma.indicator_values : duplication massive due a une contrainte UNIQUE inoperante (method_version_id IS NULL = NULL en SQL). Cette decouverte a redefini les priorites et impose la creation d'un sprint d'assainissement dedie.

Le Sprint 24 a deploye le GAF (Governance of Audit Findings), infrastructure de gouvernance qui capture, oriente et persiste les findings d'audit - permettant au defaut METHOD_VERSION_ID_NULL (CRITICAL/BLOCKING) d'etre formellement trace, assigne et mesurable dans le temps.

IPRS global au 17 juin 2026 : 83,0 / 100 - statut REVIEW_REQUIRED

# 2. Rapport d'Audit - Sprint 23

## 2.1 Resultat par module

| Module | Statut | IPRS / Poids | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| METHODOLOGY | FAIL | -60 pts (224 doublons) | AUDIT-001 |
| DATABASE | PASS | Nominal | - |
| ISA | PASS | Nominal | - |
| API_CONTRACT_ADVANCED | WARNING | API timeout detecte | - |
| DATA_QUALITY | WARNING | NULL values L3 | - |
| SECURITY | WARNING | 8 patterns sensibles | - |
| API_SCHEMA | WARNING | 3 anomalies | - |
| API_PERMISSIONS | INFO | 1 token absent | - |
| Autres (11 modules) | PASS | Nominal | - |

## 2.2 Constat principal - AUDIT OSA-2026-001

La table ma.indicator_values contient une contamination massive par des valeurs method_version_id NULL, rendant la contrainte UNIQUE inoperante et permettant des doublons illimites a chaque re-run du pipeline.

| Couche | Total lignes | method_version_id NULL | % NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 (collecte) | 80 559 | 43 042 | 53,43 % |
| L2 (imputation) | 208 970 | 140 398 | 67,19 % |
| L3 (normalisation) | 998 675 | 997 865 | 99,92 % |

Resultat global : 1 288 204 lignes totales pour 319 636 cles metier uniques - facteur de duplication global ~4,03x (75 % des lignes sont des doublons).

## 2.3 Impact sur les scores publies (ma.pillar_scores)

La fonction ma.compute_pillar_score utilise SUM(processed_value * weight) sans protection contre les doublons. Le LEAST(1.0, ...) masque silencieusement toute sur-sommation. Resultat : 8 piliers sur 10 plafonnes a ~1,000 sur 2010-2024.

| Pilier | Score moyen | Pays >= 0,999 | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| PENV | 0,996-1,000 | 52-54/54 | Plafonne quasi systematiquement |
| PHUM | ~1,000 | 52-54/54 | Plafonne quasi systematiquement |
| PMIL | 0,991-1,000 | 51-54/54 | Plafonne, tendance croissante |
| PMON | ~1,000 | 53-54/54 | Plafonne quasi systematiquement |
| PMIN | 0,995-1,000 | 51-54/54 | Plafonne quasi systematiquement |
| PRES | 0,994-1,000 | 52-54/54 | Plafonne quasi systematiquement |
| PTRA | 0,997-1,000 | 52-54/54 | Plafonne quasi systematiquement |
| PNUM | 0,720 -> 1,000 | 27 -> 54/54 | Convergence vers le plafond |
| PECO | 0,952-0,975 | 45-49/54 | Proche du plafond |
| PGEO | 0,44-0,52 | 0/54 | Apparemment epargne |

## 2.4 Cause racine identifiee

Deux producteurs fautifs identifies (meme anti-motif - colonne method_version_id absente de l'INSERT) :

- ma.normalize_indicator (db/fix_normalize_indicator_v2.sql) : parametre p_method_version existe mais n'est jamais utilise dans le corps de la fonction -> 99,92 % des NULL en L3.

- db/to_indicator_value/forest_to_indicator_values.sql : INSERT sans method_version_id -> contribue aux 53,43 % de NULL en L1.

Correction structurelle preparee : ALTER TABLE ma.indicator_values ALTER COLUMN method_version_id SET DEFAULT 1.

## 2.5 Corrections apportees durant le Sprint 23

| Livrable | Statut | Detail |
| --- | --- | --- |
| Correction ENV_FOR (collect.raw_data) | LIVRE | 147 lignes, FAO 6646/7209, 2010/2015/2020 |
| Correction FAO_AREA_TO_ISO3 | LIVRE | 16 codes corriges, 54 pays couverts |
| Controle C0 dans check_l3.py | LIVRE | 224 cas detectes, operationnel |
| CONSTAT_DUPLICATION_L3.md | LIVRE | AUDIT OSA-2026-001, reference Sprint 23 |
| audit_methodology.py reecrit | EN ATTENTE | Transfert VPS bloque - a completer |
| Sprint Assainissement Phase 1 | PLANIFIE | ALTER DEFAULT + cartographie + normalize_indicator |
| Sprint Assainissement Phase 2 | PLANIFIE | Deduplication + recalcul L2/L3/piliers/ISA |
| ENV_FOR L2/L3/imputer_v3 | REPORTE | Apres assainissement |
| PMIN Pink Sheet (Option B) | REPORTE | Apres assainissement |

# 3. Rapport GAF - Sprint 24

## 3.1 Deploiement

Commit : bff481d - Sprint 24 GAF : Governance of Audit Findings - deploiement initial

16 fichiers crees, 2 413 insertions. Migration DB (001_create_gaf_tables.sql - correction audit_id BIGINT -> UUID), 12 regles seedees, 17/17 tests unitaires passes.

## 3.2 Findings persistes (audit_id = 3b038498-1fba-420b-b3ec-434bde74559b)

50 findings orientes - 10 uniques persistes (deduplication par hash finding_code x module x object_code), 40 recurrences.

| Severite | Finding code | Objet | Publication | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | METHOD_VERSION_ID_NULL | ma.indicator_values | BLOCKING | DATA_STEWARD |
| HIGH | WEIGHT_SUM_INCONSISTENT | ma.indicator_meta_links | CONDITIONAL | METHODOLOGY_COMMITTEE |
| HIGH | INDICATOR_UNLINKED (ECO_LOG) | ma.indicator_meta_links | CONDITIONAL | METHODOLOGY_COMMITTEE |
| HIGH | INDICATOR_UNLINKED (MON_AUT) | ma.indicator_meta_links | CONDITIONAL | METHODOLOGY_COMMITTEE |
| MEDIUM | DATA_NULL_VALUES | ma.indicator_values | NONE | DATA_STEWARD |
| MEDIUM | API_ENDPOINT_TIMEOUT | /api/v2/early-warning | NONE | OPS_ADMINISTRATOR |
| LOW | SECURITY_SENSITIVE_PATTERN x8 | CONFIG | NONE | OPS_ADMINISTRATOR |
| INFO | AUTH_TOKEN_NOT_CONFIGURED | audit_config.yaml | NONE | OPS_ADMINISTRATOR |
| INFO | UNCLASSIFIED x4 | - | NONE | OPS_ADMINISTRATOR |

## 3.3 KPIs GAF

| KPI | Valeur |
| --- | --- |
| Total findings persistes | 10 |
| Findings ouverts | 10 |
| Findings clotures | 0 |
| Resolution rate | 0,0 % (attendu - sprint assainissement non demarre) |
| CRITICAL ouverts | 1 (METHOD_VERSION_ID_NULL) |
| HIGH ouverts | 3 (WEIGHT_SUM_INCONSISTENT x1, INDICATOR_UNLINKED x2) |
| IPRS au moment de l'audit | 83,0 / 100 |
| Statut de publication | REVIEW_REQUIRED |

## 3.4 Regles d'orientation actives (12 regles)

- R01 METHOD_VERSION_NULL - CRITICAL / BLOCKING / 5,00 pts

- R02 DUPLICATE_VALUES - CRITICAL / BLOCKING / 5,00 pts

- R03 WEIGHT_CONSISTENCY - HIGH / CONDITIONAL / 3,00 pts

- R04 INDICATOR_NOT_LINKED - HIGH / CONDITIONAL / 2,00 pts

- R05 ENDPOINT_MISSING - HIGH / CONDITIONAL / 2,00 pts

- R06 ENDPOINT_TIMEOUT - MEDIUM / NONE / 1,00 pt

- R07 ENDPOINT_SLOW - MEDIUM / NONE / 0,50 pt

- R08 NULL_VALUES - MEDIUM / NONE / 1,00 pt

- R09 TRAJECTORY_INACTIVE - MEDIUM / NONE / 0,50 pt

- R10 SECURITY_SENSITIVE - LOW / NONE / 0,25 pt

- R11 MISSING_COUNTRY - LOW / NONE / 0,25 pt

- R12 NO_AUTH_TOKEN - INFO / NONE / 0,00 pt

# 4. Plan d'action - Sprint Assainissement & Reconstruction

## Phase 1 - Assainissement scientifique

- Sauvegarde pg_dump (-t ma.indicator_values -t ma.pillar_scores) - obligatoire avant toute operation destructive.

- Cartographie automatisee des producteurs (distribution method_version_id NULL par indicator_code/layer_id).

- ALTER TABLE ma.indicator_values ALTER COLUMN method_version_id SET DEFAULT 1.

- Snapshot de reference avant de ma.pillar_scores (150 lignes).

- Correction de ma.normalize_indicator (CREATE OR REPLACE, ajout method_version_id = p_method_version).

- Audit et correction de usgs_to_indicator_values.sql et comtrade_to_indicator_values.sql.

- Transfert et integration de audit_methodology.py dans audit_runner.py.

## Phase 2 - Reconstruction controlee

- Deduplication ma.indicator_values (critere MIN(id) a confirmer apres verification de divergence des valeurs).

- UPDATE ma.indicator_values SET method_version_id = 1 WHERE method_version_id IS NULL.

- check_l3.py - C0 doit passer OK sur L1/L2/L3.

- Recalcul L2 : re-execution imputer_v3 (regime STANDARD).

- Recalcul L3 : re-execution ma.normalize_indicator (corrigee) pour 143 indicateurs x 15 ans.

- check_l3.py complet (C0-C9) - tout OK ou anomalies documentees.

- Recalcul ma.compute_pillar_score (10 piliers x 15 ans) puis ma.compute_isa.

- Comparaison ma.pillar_scores avant/apres - rapport d'ecart par pilier/annee/pays.

- Validation scientifique + cloture automatique du finding METHOD_VERSION_ID_NULL via trigger GAF.

## Points ouverts necessitant une decision

- Critere de deduplication : MIN(id) vs autre - a trancher apres verification de divergence des processed_value.

- Tolerance d'ecart sur les scores recalcules : documentation interne ou notification P9 ?

- Audit usgs_to_indicator_values.sql et comtrade_to_indicator_values.sql (meme defaut probable).

Rapport final Sprint 23 / Sprint 24 GAF - OSA Observatory - 18 juin 2026