OSA OBSERVATORY

Observatoire de la Souverainete Africaine

DOCUMENT DE CADRAGE

Sprint 30

Gouvernance des utilisateurs et collaboration OSA

Systeme d'affiliation | Authentification | E-Participation collaborative

26 juin 2026

Conseil technique OSA

# 1. Contexte et Objet du Sprint 30

Les Sprints 27 a 29 ont pose les fondations techniques et doctrinales de l'OSA : classe IOSA, portail public, AMAR et GENECO refondus, index des piliers. Le portail public est desormais stable et opérationnel.

Le Sprint 30 aborde la prochaine etape structurante : la gouvernance des utilisateurs. L'OSA accueille plusieurs categories de contributeurs -- chercheurs, administrations, institutions regionales, comites de gouvernance -- qui ne peuvent pas tous avoir le meme niveau d'acces et de responsabilite.

## 1.1 Problematique

Actuellement, le portail est entierement public. Il n'existe aucun mecanisme permettant de distinguer un visiteur anonyme d'un membre du Comite scientifique ou d'un affilie valide. Cela bloque :

- L'E-Participation collaborative (contributions tracables par affilie authentifie)

- L'acces differencie aux donnees et analyses selon le niveau d'affiliation

- La gestion des comites de gouvernance (Technique, Scientifique, Ethique)

- La traçabilite des contributions scientifiques et methodologiques

## 1.2 Terminologie retenue

| Terme retenu | Terme exclu / Note |
| --- | --- |
| Systeme d'affiliation OSA | Pas de KYC -- terme associe aux obligations reglementaires financieres |
| Gestion des contributeurs | Pas d'utilisateurs -- l'OSA travaille avec des contributeurs identifies |
| Authentification des affilies OSA | Pas de login generique -- l'acces est lie au statut d'affilie |
| Demande d'affiliation | Pas d'inscription -- l'affiliation est un processus examine et valide |
| Espace de contribution | Pas de back-office -- semantique orientee collaboration scientifique |

## 1.3 GAF Finding -- AFFILIATION_GOVERNANCE

GAF Finding propose -- AFFILIATION_GOVERNANCE_001 Module : GOVERNANCE-USER ¦ Severite : INFO ¦ Publication impact : NONE Objet : L'OSA ne dispose pas de systeme de gestion des affilies et contributeurs. Le portail public est entierement anonyme. Les contributions (E-Participation, tickets) ne sont pas attribuables a une organisation identifiee et verifiee. Ce finding ouvre le chantier Sprint 30.

# 2. Lot A — Modele des Utilisateurs

## 2.1 Cinq roles

L'OSA distingue cinq roles aux droits et responsabilites distincts :

| Role | Profil | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | Equipe OSA | Acces total -- gestion des affilies, validation, administration |
| COMITE_TECH | Conseil technique OSA | Validation des demandes d'affiliation, acces preprod, retours techniques |
| COMITE_SCI | Comite scientifique OSA | Validation methodologique, acces donnees completes, votes sur propositions |
| AFFILIE | Organisation ou personne affiliee | E-Participation, contributions tracables, acces aux analyses affilies |
| OBSERVATEUR | Visiteur public | Acces portail public uniquement -- aucun droit de contribution |

## 2.2 Organisations accueillies

L'Observatoire Africain de la Souverainete (OSA) accueille des chercheurs, administrations, organisations internationales, etablissements d'enseignement superieur, institutions regionales, partenaires techniques et representants de la societe civile souhaitant contribuer a ses travaux.

## 2.3 Schema de donnees propose

| Table | Schema | Contenu |
| --- | --- | --- |
| affiliates | mg | Nom, prenom, fonction, email, organisation, pays, role, statut, date_validation |
| affiliate_roles | mg | affiliate_id, role_code, granted_at, granted_by |
| affiliate_sessions | mg | affiliate_id, token_hash, expires_at, created_at |
| affiliate_requests | mg | Demandes en attente de validation (lien avec mg.pilot_tickets) |

# 3. Lot B — Workflow d'Affiliation

## 3.1 Formulaire de demande -- /register

Le formulaire enrichi lors du Sprint 29 collecte :

- Nom et prenom

- Fonction (exemples : Directeur de recherche, Chef de projet, Charge de mission, Professeur, Doctorant)

- Email institutionnel

- Type d'organisation (Etat, Organisation regionale, Academique, Secteur prive, Organisation internationale, Banque de developpement)

- Nom de l'organisation

- Pays du siege

- Motivation -- Presentez brievement votre organisation, votre domaine d'expertise et les raisons pour lesquelles vous souhaitez contribuer aux travaux de l'OSA

## 3.2 Message de confirmation apres soumission

Votre demande d'affiliation a bien ete enregistree. Elle sera examinee par l'equipe de l'Observatoire Africain de la Souverainete. Si votre demande est acceptee, vous recevrez un courrier electronique vous indiquant les prochaines etapes pour acceder a l'espace de contribution.

## 3.3 Flux de validation

| # | Etape | Acteur | Systeme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soumission formulaire /register | Demandeur | mg.pilot_tickets (DEMANDE_AFFILIATION) |
| 2 | Reception et examen | Admin / Conseil technique | Interface admin (Sprint 30) |
| 3 | Decision : accepte ou refuse | Admin / Conseil technique | Mise a jour statut ticket |
| 4 | Email de notification | Systeme OSA | Lien unique d'activation |
| 5 | Creation du compte affilie | Demandeur (lien unique) | mg.affiliates + mg.affiliate_roles |
| 6 | Acces espace de contribution | Affilie authentifie | Portail connecte (Sprint 31) |

## 3.4 Enregistrement des membres des Comites

Les membres des Comites (Technique, Scientifique, Ethique) ne passent pas par le formulaire public. Leur enregistrement est realise directement par l'Admin via une interface d'administration dediee, avec attribution du role COMITE_TECH ou COMITE_SCI.

# 4. Lot C — Authentification des Affilies

## 4.1 Principe

L'authentification est reservee aux affilies valides. Elle n'est pas accessible aux visiteurs publics. Le portail public reste entierement accessible sans authentification.

## 4.2 Specifications techniques

| Composant | Specification |
| --- | --- |
| Methode | Login (email) + mot de passe (hache bcrypt) |
| Token | JWT signé (HS256) -- payload : affiliate_id, role, exp |
| Expiration | 24h par defaut -- renouvelable par l'affilie |
| Stockage client | localStorage ou cookie httpOnly (a decider) |
| Endpoint | POST /api/v2/auth/login -- retourne JWT |
| Verification | GET /api/v2/auth/me -- retourne profil affilie |
| Revocation | DELETE /api/v2/auth/logout -- invalide le token |

## 4.3 Pre-requis

Pre-requis bloquant : des affilies doivent etre enregistres en base (mg.affiliates) avant de pouvoir implementer l'authentification. Le Lot B (workflow d'affiliation) est donc un pre-requis du Lot C.

# 5. Lot D — E-Participation Collaborative

## 5.1 Presentation publique

L'E-Participation de l'OSA est un espace collaboratif destine aux personnes et organisations affiliees a l'Observatoire. Si vous souhaitez contribuer aux travaux scientifiques, methodologiques ou techniques de l'OSA, vous pouvez deposer une demande d'affiliation. Celle-ci sera examinee avant l'ouverture de votre espace de contribution.

## 5.2 Fonctionnalites par phase

| Phase | Fonctionnalite | Pre-requis |
| --- | --- | --- |
| Sprint 30 | Demande d'affiliation (formulaire enrichi) | Disponible -- deploye Sprint 29 |
| Sprint 30 | Interface admin validation des demandes | mg.affiliates + interface admin |
| Sprint 31 | Authentification affilies (login/JWT) | mg.affiliates populee |
| Sprint 31 | Contributions tracables (signal, source, methodologie) | JWT valide |
| Sprint 32 | Historique personnel des contributions | Contributions en base |
| Sprint 32 | Votes sur propositions methodologiques | Affilies + contributions |
| Sprint 33 | Commentaires sur les donnees | Votes operationnels |
| Sprint 33 | Groupes de travail par pilier | Commentaires operationnels |

# 6. Perimetre du Sprint 30

Le Sprint 30 se concentre sur les fondations -- ce qui doit etre en place avant tout le reste :

| Lot | Objet | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Modele des utilisateurs | Schema mg.affiliates + mg.affiliate_roles + mg.affiliate_sessions | A faire |
| B | Workflow d'affiliation | Interface admin validation + notifications email | A faire |
| C | Authentification | POST /auth/login + GET /auth/me + JWT | A faire apres Lot B |
| D | E-Participation (portail) | Page E-Participation connectee pour affilies authentifies | A faire apres Lot C |
| E | Preprod (reporte de Sprint 29) | preprod.osa-observatory.africa + base osa_preprod | A faire en parallele |

## 6.1 Points de decision avant implementation

- Branche Git : rester sur main ou creer develop ?

- Politique de synchronisation preprod : copie unique ou script de sync a la demande ?

- Stockage token JWT client : localStorage ou cookie httpOnly ?

- Notifications email : service SMTP existant ou nouveau (SendGrid, SES) ?

# 7. Synthese

Le Sprint 30 est un sprint de gouvernance et d'infrastructure humaine -- il ne produit pas de nouvelles fonctionnalites visibles pour le visiteur public, mais il pose les fondations sans lesquelles la collaboration scientifique reste impossible.

Document de cadrage Sprint 30 -- A valider par le Conseil technique OSA

26 juin 2026