OSA OBSERVATORY

Observatoire de la Souverainete Africaine

Document de Cadrage

Sprint 25 - AMAR Trigger Engine

Chantier A : Table / Vue / API / Documentation publique

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Reference | OSA-SPRINT-25-CADRAGE-v1.0 |
| Date d'emission | 23 juin 2026 |
| Sprint HEAD | f62eae2 (Sprint 21) |
| Redacteur | Theo - Architecte principal OSA |
| Statut | APPROUVE - Conseil technique OSA |
| GAF findings de reference | ops.audit_findings #20, #21, #22 |
| Document precedent | docs/cadrage_amar_trigger_engine.docx |

# 1. Contexte doctrinal et positionnement

## 1.1 Positionnement des moteurs analytiques OSA

AMAR (Atrocity and Mass Violence Analytical Radar) constitue le moteur de detection des signaux de risque strategique precurseur. Il opere a partir des indicateurs de faiblesse structurelle (WKN) et de menace active (THR) issus du moteur P7I.

GENECO (Governance and Economy of Conflict) constitue le moteur d'intelligence analytique charge d'identifier des configurations compatibles avec une dynamique de destruction economique systemique, en coherence avec la doctrine generale de souverainete de l'OSA. GENECO n'est ni un moteur comptable ni un moteur juridique.

Doctrine OSA - Separation analytique des moteurs

Les modules analytiques des sprints ulterieurs ont vocation a documenter, mesurer et expliquer les mecanismes economiques sous-jacents a ces signaux.

Chaine observationnelle fondatrice : Observation -> Mesure -> Publication

## 1.2 Genese du Sprint 25 - Le probleme de compression de signal

Le diagnostic GAF finding #20 (STRATEGIC_RISK_SIGNAL_DOMINANCE_GREATEST, ORIENTED) a etabli empiriquement sur n=2 700 observations (2020-2024) :

- Correlation strategic_risk / weakness : 0.958 - le score AMAR est quasi-redondant avec le score de faiblesse structurelle

- Correlation strategic_risk / threat : -0.005 - le signal de menace active est statistiquement invisible dans le score agrege

- Distribution AMAR 2024 : 52/54 pays en YELLOW, pouvoir discriminant quasi nul

- Cause racine : incompatibilite d'echelle entre WKN (mesure de niveau, calibration 0.57-0.92) et THR (mesure de changement, calibration 0.015-0.068)

Decision du Conseil technique OSA (22 juin 2026) : le Strategic Risk Score reste inchange. Un AMAR Trigger Engine independant est cree - court-circuit doctrinal active lorsque THR >= seuil, independamment du score scalaire agrege.

Principe de separation doctrinale actee

Strategic Risk Score : Diagnostic structurel continu - inchange, historique conserve

THR Trigger Engine : Evenement exceptionnel d'alerte - signal independant, court-circuite la formule agregee

# 2. Prerequis Sprint 25 - Decisions actees

Les deux prerequis suivants ont ete tranches par le Conseil technique avant ouverture du sprint. Ils sont integres au present cadrage et ne sont pas remis en question.

## 2.1 Prerequis 1 - Logique TRIGGER_DIAGNOSTIC_INCOMPLETE

Option B retenue - Hierarchie conditionnelle.

|  | Definition actee |
| --- | --- |
| Regle | TRIGGER_DIAGNOSTIC_INCOMPLETE s'applique uniquement sous le seuil EXCEPTIONAL (THR < 0.40), lorsque WKN est absent ou que la confiance est nulle. |
| Consequence SDN 2024 PENV | THR = 1.000 >= 0.40 => classification TRIGGER_EXCEPTIONAL maintenue. L'absence de WKN est portee comme attribut qualite (flag wkn_missing = TRUE), non comme filtre d'alerte. |
| Justification doctrinale | Un signal THR maximal ne doit pas etre rendu invisible par une lacune de donnees structurelles. L'alerte prime ; l'incompletude est documentee, pas silenciee. |

## 2.2 Prerequis 2 - Seuil THR operationnel

Seuil 0.20 acte - valide empiriquement par simulation sur ma.v_p7i_risk_source (n=2 700, 2020-2024).

| Parametre | Valeur actee |
| --- | --- |
| Seuil de declenchement | THR >= 0.20 |
| Granularite | Pilier-agnostique - un seul pilier suffit a declencher |
| Perimetre Sprint 25 | Seuil uniforme - pas de ponderation pilier-specifique |
| Report explicite | Ponderation pilier-specifique reportee au Sprint 2 Trigger Engine |
| Volume empirique | 18 triggers sur 5 ans (0,67% des lignes) - volume de revue humaine gerable |

# 3. Taxonomie Trigger Engine - 4 classes validees

La taxonomie a 4 classes a ete validee par le Conseil technique OSA. Elle est implementee telle quelle dans Sprint 25.

| Classe | Condition THR | Condition WKN | Semantique |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIGGER_EXCEPTIONAL | THR >= 0.40 | - (independant) | Signal de menace majeure independant du contexte structurel. WKN manquant n'empeche pas le declenchement. |
| TRIGGER_CRITICAL | THR >= 0.20 | WKN >= 0.70 conf > 0 | Menace active sur substrat structurel confirme. Situation de risque eleve composite. |
| TRIGGER_ACTIVE | THR >= 0.20 | Autres cas | Menace active detectee. Contexte structurel insuffisant ou modere. Revue humaine recommandee. |
| TRIGGER_DIAGNOSTIC_INCOMPLETE | 0.20 <= THR < 0.40 | WKN absent ou conf = 0 | Alerte technique : signal actif mais donnees structurelles manquantes. Incapacite de qualification complete. |

Note sur la logique de priorite : La verification TRIGGER_EXCEPTIONAL (THR >= 0.40) est evaluee en premier. TRIGGER_DIAGNOSTIC_INCOMPLETE n'est evalue que si 0.20 <= THR < 0.40 (Option B). Un pays peut simultanement etre en classe MONITORING (Strategic Risk Score) ET TRIGGER_ACTIVE (alerte independante) - cf. SDN 2024 : Strategic Risk = 0.376 / MONITORING + THR PENV = 1.000 / TRIGGER_EXCEPTIONAL.

# 4. Resultats empiriques - Simulation 2020-2024

| Metrique | Valeur |
| --- | --- |
| Source | ma.v_p7i_risk_source |
| Perimetre | n = 2 700 (54 pays x 10 piliers x 5 ans) |
| TRIGGER_EXCEPTIONAL | 2 (0,07%) |
| TRIGGER_CRITICAL | 3 (0,11%) |
| TRIGGER_ACTIVE | 13 (0,48%) |
| TRIGGER_DIAGNOSTIC_INCOMPLETE | 0 (Option B - SDN absorbe par EXCEPTIONAL) |
| Total triggers | 18 (0,67% des lignes) |
| Distribution annuelle | 2021 : 5 pays ¦ 2022 : 6 pays ¦ 2023 : 0 pays ¦ 2024 : 7 pays |
| Piliers declencheurs | PMIN 10/18 (56%) - PENV 6/18 (33%) - PRES 1/18 - PMON 1/18 |

## 4.1 Detail des triggers EXCEPTIONAL et CRITICAL

| Pays | Pilier | Classe | An | Valeurs cles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDN | PENV | TRIGGER_EXCEPTIONAL | 2024 | THR=1.000 / WKN=NULL => EXCEPTIONAL (Option B) |
| LBY | PMIN | TRIGGER_EXCEPTIONAL | 2021 | THR=0.424 |
| ETH | PENV | TRIGGER_CRITICAL | 2021 | THR=0.21, WKN=0.88, conf>0 |
| LSO | PENV | TRIGGER_CRITICAL | 2022 | THR=0.23, WKN=0.81, conf>0 |
| ETH | PMON | TRIGGER_CRITICAL | 2022 | THR=0.22, WKN=0.79, conf>0 |
| COG/GHA/SLE/... | PMIN/PENV | TRIGGER_ACTIVE (x13) | 2021-2024 | THR >= 0.20, conditions CRITICAL non reunies |

## 4.2 Observation doctrinale - Absence 2023

L'absence de declenchements en 2023 est notable compte tenu du debut de la guerre civile au Soudan en avril 2023. Action Lot B : verifier les donnees THR 2023 pour SDN dans le pipeline ACLED. Point ouvert documente, investigation post-Sprint 25.

Exemple dual-state doctrinal : SDN 2024

Strategic Risk Score : 0.376 => classe MONITORING (score scalaire AMAR inchange)

THR Trigger PENV : 1.000 => TRIGGER_EXCEPTIONAL (signal independant, court-circuit)

Ce qui etait un signal invisible dans le score scalaire devient une alerte explicite sans alterer le score. Illustration directe du principe de separation doctrinale.

# 5. Architecture technique cible

## 5.1 Schema cible

| Objet | Detail |
| --- | --- |
| Table | pub.amar_triggers => country_iso3, year, pillar_code, trigger_class, thr_score, wkn_score, wkn_confidence, wkn_missing (bool), computed_at |
| Vue | pub.v_amar_trigger_log => vue de lecture enrichie avec contexte pays / libelles piliers |
| Fonction | trigger_classify(thr FLOAT, wkn FLOAT, conf FLOAT) -> trigger_class => Implemente la logique Option B, reutilisable par GENECO v1 |
| Endpoint API | GET /v2/amar/triggers => Parametres : country (opt.), year (opt.), pillar (opt.), class (opt.) => Reponse : liste paginee, format OAS 3.1 |
| Portal | open.osa-observatory.africa => Integration onglet AMAR - section Trigger Alerts |
| Backfill | 18 lignes simulation 2020-2024 chargees dans pub.amar_triggers a Lot B |

## 5.2 Relation AMAR / GENECO Trigger Engine

GENECO v1 (moteur derive P7I) peut reutiliser la fonction trigger_classify() depuis la source commune ma.v_p7i_risk_source avec des piliers-cibles distincts. Cette architecture est applicable par deduction.

Condition de re-architecture GENECO Trigger

Si GENECO evolue vers un moteur autonome (v2/v3 - finding #22), le Trigger Engine GENECO est a re-concevoir entierement depuis de nouvelles sources d'observation des mecanismes economiques de conflit. Condition documentee dans ops.audit_findings #21 (OPEN).

# 6. Plan d'execution - Lots Sprint 25

| Lot | Objet | Duree est. | Dependances |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot A - SQL/Schema | Table pub.amar_triggers. Vue pub.v_amar_trigger_log. Fonction trigger_classify(). | 1 session | ops.audit_findings #20 acte |
| Lot B - Moteur/Logique | Backfill simulation 2020-2024. Logique Option B (INCOMPLETE conditionnel). Investigation anomalie SDN/COD WKN NULL. | 1 session | Lot A finalise |
| Lot C - API/Publication | Endpoint GET /v2/amar/triggers. Documentation OAS 3.1. Integration portal open.osa-observatory.africa. | 1 session | Lot B valide |
| Lot D - Documentation | Sprint report .docx. GAF finding #20 update final. Commit GitHub docs/. | 0,5 session | Lot C livre |

Sequence de livraison : Lot A -> Lot B -> Lot C -> Lot D. Chaque lot est conditionne a la validation du lot precedent. Aucun deploiement production avant validation Lot B (backfill + anomalies SDN/COD confirmees).

# 7. Points ouverts et differes

| Point ouvert | Origine | Decision actee / Action | Horizon |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIGGER_DIAGNOSTIC_INCOMPLETE priority logic | ops.audit_findings #20 (22 juin 2026) | Option B actee : INCOMPLETE conditionnel sous seuil EXCEPTIONAL. SDN 2024 PENV reste TRIGGER_EXCEPTIONAL, WKN absent porte comme attribut qualite. | Sprint 25 Lot B |
| Seuil THR operationnel | ops.audit_findings #20 (22 juin 2026) | 0.20 valide empiriquement. Pilier-agnostique. Ponderaion pilier-specifique reportee Sprint 2 Trigger Engine. | Sprint 25 Lot A |
| Anomalie SDN WKN_PENV = NULL + COD WKN_PENV = 0.051 conf=0.293 | Simulation Trigger Engine (22 juin 2026) | A investiguer comme finding qualite donnees separe. Ne bloque pas Sprint 25 - SDN capture par TRIGGER_EXCEPTIONAL. | Sprint 25 Lot B |
| Absence triggers 2023 (0 declenchement) | Simulation Trigger Engine (22 juin 2026) | Verifier donnees THR 2023 pour SDN - guerre civile avril 2023 non capturee. Investiguer pipeline ACLED 2023. | Sprint 26 / post-launch |
| Dominance PMIN (56% des triggers) | Simulation Trigger Engine (22 juin 2026) | Constat documente. Ponderation pilier-specifique envisagee en Sprint 2 Trigger Engine. Hors scope Sprint 25. | Sprint 2 Trigger Engine |
| GENECO Trigger Engine (architecture si GENECO v2/v3) | ops.audit_findings #21 (OPEN) | Bloque par decision GENECO doctrine (finding #22 ORIENTED). GENECO v1 : Trigger par deduction depuis source commune. Re-conception si GENECO autonome. | Post Sprint 25 |

# 8. Criteres de cloture Sprint 25

Le sprint est considere cloture lorsque les livrables suivants sont valides :

| Livrable | Critere de validation |
| --- | --- |
| pub.amar_triggers | Table creee, contraintes FK verifiees, 18 lignes backfill 2020-2024 chargees |
| pub.v_amar_trigger_log | Vue operationnelle, requetes < 200ms sur jeu complet |
| trigger_classify() | Fonction testee sur les 4 classes, Option B validee sur cas SDN 2024 PENV |
| GET /v2/amar/triggers | Endpoint documente OAS 3.1, reponse correcte sur filtres country/year/pillar/class |
| Integration portal | Section Trigger Alerts visible sur open.osa-observatory.africa |
| GAF #20 update | Description et raw_finding mis a jour avec resultats Sprint 25 |
| Sprint report | docs/sprint_25_report.docx committe sur GitHub main |
| Anomalie SDN/COD | Investiguee et documentee (finding qualite donnees ouvert ou cloture) |

# 9. References

| Reference | Localisation |
| --- | --- |
| GAF finding #20 - STRATEGIC_RISK_SIGNAL_DOMINANCE_GREATEST | ops.audit_findings WHERE finding_id = 20 |
| GAF finding #21 - GENECO_ANALYTICAL_INDEPENDENCE | ops.audit_findings WHERE finding_id = 21 |
| GAF finding #22 - GENECO_OBSERVATIONAL_DOCTRINE_ALIGNMENT | ops.audit_findings WHERE finding_id = 22 |
| Simulation Trigger Engine (22 juin 2026) | raw_finding->'trigger_simulation' dans finding_id=20 |
| Decision architecture Trigger independant | raw_finding->'trigger_engine_decision' dans finding_id=20 |
| Cadrage precedent | docs/cadrage_amar_trigger_engine.docx - GitHub main |
| Source analytique | ma.v_p7i_risk_source (n=2 700, 2020-2024) |
| Portal OSA | https://open.osa-observatory.africa |

OSA Observatory - Observatoire de la Souverainete Africaine

Cadrage Sprint 25 - AMAR Trigger Engine - v1.0 - 23 juin 2026

Licence CC-BY-NC-4.0 - Usage interne Conseil technique OSA