OSA OBSERVATORY

Rapport de Sprint

SPRINT 26

Audit Chaine SWOT/P7I & Correction ENV_FOR

23 juin 2026

Conseil technique OSA

# 1. Contexte et Perimetre

Le Sprint 26 a ete ouvert sans perimetre initial defini. Il a emerge de l'analyse des resultats du Sprint 25 (AMAR Trigger Engine) et s'est structure autour de deux axes : (1) l'audit complet de la chaine de calcul SWOT/P7I initie par un brouillon de finding GAF sur la preservation semantique des signaux WKN, et (2) la correction du bug d'unite ENV_FOR identifie comme cause racine de 24 cas STR_PENV MISSING.

Architecture technique cible :

- Plateforme : VPS Infomaniak ov-492ff0 (Ubuntu 26.04, Docker)

- Base de donnees : PostgreSQL 17 (conteneur osa-db)

- API : FastAPI 2.0.0-production (conteneur osa-api)

- Pipeline : Python 3.12, imputer_v3.py, normalize_indicator()

# 2. Livrables du Sprint

## 2.1 Lot A — Colonne data_availability

Ajout de la colonne data_availability (VARCHAR(20), NOT NULL, DEFAULT OBSERVED) sur ma.computed_values (table partitionnee, 11 partitions). Backfill complet sur 9 665 lignes avec trois classes semantiques :

| Classe | Critere | Semantique |
| --- | --- | --- |
| OBSERVED | confidence >= 0.90 | Valeur calculee et fiable |
| ESTIMATED | 0 < confidence < 0.90 | Valeur imputee par MICE (L2) |
| MISSING | value IS NULL ou confidence = 0 | Signal absent ou non fiable |

Distribution finale apres backfill global :

- OBSERVED : 6 017 lignes (61.79%)

- ESTIMATED : 3 721 lignes (38.21%)

- MISSING : 0 lignes (0.00%) — apres correction ENV_FOR

## 2.2 Lot B — Vues de monitoring

Creation de deux vues dans le schema ops :

- ops.v_data_availability_audit : croise les cas MISSING/ESTIMATED avec pub.amar_triggers, produit un alert_level (CRITICAL_GAP, MONITORING, QUALITY_NOTE). Resultat final apres correction : 3 721 QUALITY_NOTE, 0 CRITICAL_GAP.

- ops.v_wkn_missing_summary : synthese par pays/annee des piliers WKN manquants avec pire trigger actif. Resultat final : 0 ligne (aucun WKN manquant).

## 2.3 Lot C — Correction ENV_FOR et recalcul pipeline PENV

Sequence complete d'application du patch ENV_FOR :

- L1 collecte : 147 lignes FAO correctes (item 6646/element 7209, % superficie), max = 91.91 (GAB). Patch deja applique anterieurement.

- rf.normalization_bounds ENV_FOR : bornes recalculees [0.000, 91.910] — anciennes bornes [9.83, 11.33] issues du bug d'unite.

- L2 ENV_FOR : suppression 1 620 lignes obsoletes, recalcul via imputer_v3.py --indicator ENV_FOR (810 lignes, 16 interpolations DUCKDB_FILL, conf=0.800).

- L3 ENV_FOR : suppression + recalcul via normalize_indicator() 2020-2024 (270 lignes, val_moy=0.3821, 0 valeur aberrante).

- ma.pillar_scores PENV : recalcul 2020-2024 (54 pays, score_moy entre 0.42 et 0.48).

- WKN_PENV : suppression + recalcul (270 lignes).

- STR_PENV : suppression + recalcul (266 lignes, 0 MISSING).

- Refresh 11 vues materialisees (ma.* et pub.*).

# 3. Findings GAF

## 3.1 Finding #25 — SWOT_SIGNAL_AVAILABILITY (ORIENTED)

Objet : preservation de la distinction semantique entre faiblesse observee nulle (WKN=0, confidence>0) et faiblesse non observee (WKN=NULL, confidence=0) dans la chaine SWOT/P7I.

Constat : le COALESCE(wkn.swot_value, 0) dans ma.v_isa_strategic_diagnostic_engine transforme silencieusement les NULL en 0, rendant les deux situations indiscernables en aval.

Resolution : colonne data_availability dans ma.computed_values, vues ops.v_data_availability_audit et ops.v_wkn_missing_summary. Aucun recalcul des 18 triggers AMAR.

## 3.2 Finding #27 — STR_CONFIDENCE_ENV_FOR_BUG (ORIENTED)

Objet : 24 cas STR_PENV avec confidence = 0 dans ma.computed_values.

Cause racine : regle de garde intentionnelle du script de calcul STR_PENV (execute directement en base le 2026-05-05, non commite). La regle ecrit confidence = 0 quand nb_forces = 1 ET que l'unique force retenue est ENV_FOR avec valeur normalisee extreme (0.000 ou 1.000), consequence du bug d'unite ENV_FOR.

Resolution : correction ENV_FOR (Lot C) — STR_PENV recalcule avec 0 MISSING.

## 3.3 Finding #28 — ENV_FOR_CORRECTION_PENDING (RESOLVED)

Objet : bug d'unite ENV_FOR — indicateur ingere avec element 5110 (1000 ha) au lieu de l'element 7209 (% superficie couverte). Valeurs jusqu'a 283 340 au lieu de 0-100.

Patch : patch_sprint23_env_for_correction.sql applique. Sequence complete L1 -> L2 -> L3 -> pillar_scores -> WKN_PENV -> STR_PENV -> refresh MV executee.

Resultat : finding RESOLVED le 23 juin 2026. Anomalie residuelle documentee : AGO 2024 et DZA 2024 ENV_FOR = 1.000 (forward-fill hors ancre FAO post-2020).

| ID | Code | Severite | Pub. Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | SWOT_SIGNAL_AVAILABILITY | MEDIUM | NONE | ORIENTED |
| 27 | STR_CONFIDENCE_ENV_FOR_BUG | MEDIUM | CONDITIONAL | ORIENTED |
| 28 | ENV_FOR_CORRECTION_PENDING | HIGH | BLOCKING | RESOLVED |

# 4. Verification AMAR et GENECO apres Correction

## 4.1 AMAR — Integrite confirmee

Les 18 triggers historiques 2020-2024 sont inchanges :

| Classe | Nb |
| --- | --- |
| TRIGGER_EXCEPTIONAL | 2 |
| TRIGGER_CRITICAL | 3 |
| TRIGGER_ACTIVE | 13 |
| TOTAL | 18 |

Justification : les triggers AMAR sont bases sur THR_PENV (menace externe), non recalcule dans ce sprint. ENV_FOR n'est pas un indicateur source de THR.

## 4.2 GENECO — Diagnostic P7F ameliore

Spot check des 5 pays pivots sur PENV 2024 :

| Pays | WKN | STR | THR | Risk Score | SWOT Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGO | 0.448 | 0.966 | 0.173 | 0.295 | FULL_SWOT_AVAILABLE |
| COG | 0.388 | 1.000 | 0.047 | 0.226 | FULL_SWOT_AVAILABLE |
| SDN | 0.497 | 1.000 | 1.000 | 0.599 | WKN_THR_AVAILABLE |
| SOM | 0.632 | 1.000 | 0.020 | 0.322 | FULL_SWOT_AVAILABLE |
| TUN | 0.647 | 0.965 | 0.016 | 0.324 | WKN_THR_AVAILABLE |

Observation : COG, SOM affichent STR=1.000 — couverture forestielle reelle elevee (64%, 8%). Comportement correct apres correction ENV_FOR.

# 5. Anomalie Residuelle Documentee

AGO 2024 et DZA 2024 : ENV_FOR = 1.000 en L3.

Cause : les valeurs 2021-2024 sont produites par forward-fill (DUCKDB_FILL) a partir de l'ancre FAO 2020. Les bornes de normalisation utilisent max_value = 91.91 (GAB 2010). AGO 2020 = 52.79% et DZA 2020 = 0.71% ne devraient pas atteindre 1.000.

Hypothese : la valeur forward-fillee de AGO 2024 depasse la borne max_value = 91.91 apres interpolation. Verifier les valeurs L2 AGO 2024 et DZA 2024 avant la prochaine collecte FAO.

Impact : mineur — AGO et DZA ne portent pas de trigger AMAR actif sur PENV. A traiter en Sprint 27 ou lors de la collecte FAO 2025.

# 6. Etat GAF en Sortie de Sprint

26 findings actifs au 23 juin 2026. Repartition par statut :

- OPEN : 20 findings (dont 14 INDICATOR_UNLINKED du 18 juin 2026)

- ORIENTED : 6 findings (#20, #22, #23, #24, #25, #27)

- RESOLVED : 1 finding (#28 ENV_FOR_CORRECTION_PENDING)

Point d'attention : les 14 findings INDICATOR_UNLINKED (finding_id 1-19, severite HIGH) dates du 18 juin 2026 sont restes OPEN depuis leur creation. A qualifier en Sprint 27 avant la publication institutionnelle de septembre 2027.

# 7. Prochaines Etapes — Sprint 27

- Investigation anomalie AGO 2024 / DZA 2024 ENV_FOR = 1.000

- Qualification des 14 findings INDICATOR_UNLINKED (HIGH, OPEN)

- Decision doctrinale GENECO (finding #21 OPEN — bloque Rule 4)

- Collecte donnees 2025 : WB WDI, IMF WEO, FAO, ACLED, SIPRI, WHO

- Commiter le script de calcul STR_/OPP_ dans le depot GitHub

OSA Observatory — Sprint 26 — 23 juin 2026 — CC-BY-NC-4.0