OSA OBSERVATORY

Observatoire de la Souverainete Africaine

RAPPORT DE CLOTURE

Sprints 27 — 28 — 29

Institution et deploiement de la classe IOSA

Observatoire de la Souverainete Africaine

Juin 2026

Conseil technique OSA

5 lots livres | 3 GAF findings orientes | Performance x550 GENECO | x2700 AMAR

# 1. Contexte et Decision Fondatrice

Les Sprints 27, 28 et 29 forment une sequence architecturale indivisible : institution doctrinale, infrastructure technique et exposition publique d'une nouvelle couche analytique de l'OSA — la classe IOSA.

## 1.1 Sequence des sprints

| Sprint | Objet | Livrable principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 27 | Institution doctrinale IOSA | GAF #30 ORIENTED -- 3 indicateurs actives |
| Sprint 28 | Infrastructure technique | Endpoint API + weakness_score_raw + GAF #21 ORIENTED |
| Sprint 29 | Exposition publique | Portail IOSA + AMAR/GENECO refondus + index piliers |

## 1.2 Principe fondateur P7E

La classe IOSA est fondee sur le principe doctrinal P7E de l'OSA : observation comportementale pure, non comparative, non imputable. Un indicateur IOSA documente un delta mesurable -- l'ecart entre ce qu'un Etat declare et ce que les donnees primaires revelent. L'absence de donnee est une information souveraine, pas une lacune a combler.

| Produit | Verbe | Finalite |
| --- | --- | --- |
| ISA | Evaluer | Mesurer le niveau de souverainete d'un Etat |
| IOSA | Observer | Documenter des phenomenes observables a materialite mesurable |
| GENECO | Detecter | Identifier des configurations compatibles avec un conflit economique |
| AMAR | Alerter | Signaler qu'une situation justifie l'attention des decideurs |

# 2. Sprint 27 — Institution Doctrinale IOSA

## 2.1 GAF Finding #30 — IOSA_CLASS_CREATION (ORIENTED)

Le Conseil technique OSA a institue la classe IOSA par la decision architecturale GAF-ARCH-IOSA-001 du 23 juin 2026. Six criteres de classification ont ete actes :

- Source primaire unique identifiee et auditee

- Non comparatif inter-pays sans biais causal

- Non imputable -- absence de donnee = information souveraine

- Auditabilite totale : source -> formule -> valeur

- Hors calcul ISA (indicator_meta_links absent)

- Hors intrants directs AMAR/GENECO

## 2.2 Perimetre initial -- 3 indicateurs

| Indicateur | Pilier | Couverture | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| PHUM_VALUE_CAPTURE | PHUM | 54 pays 2010-2024 | COMPLETE |
| PMIN_VALUE_LEAKAGE | PMIN | 54 pays 2010-2024 | COMPLETE |
| PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_RANK | PMIN | 37 pays 2016-2021 | PARTIELLE |

## 2.3 Decision doctrinale -- IOSA et ISA

ISA et IOSA reposent sur des bases de calcul fondamentalement differentes :

- ISA : normalisation min-max, agregation par pilier, scores 0-1 comparables dans le temps

- IOSA : la valeur source EST la valeur publiee -- aucun calcul intermediaire, aucune imputation

Un delta IOSA n'est pas un score. C'est une mesure brute dans son unite naturelle (%, rang, ecart commercial).

# 3. Sprint 28 — Infrastructure Technique

## 3.1 Lot A — Endpoint /api/v2/sovereignty/structural-obs

Deux routes FastAPI deployees en production, lisant ma.indicator_values (L3) pour PHUM et PMIN_VALUE_LEAKAGE, et collect.raw_data (L1) pour PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_RANK :

- GET /api/v2/sovereignty/structural-obs -- tous pays

- GET /api/v2/sovereignty/structural-obs/{iso3} -- pays unique

Champs exposes : indicator_label (francais), observed_value, raw_value, confidence_score, value_status, publication_status. Aucun label technique interne.

## 3.2 Lot B -- weakness_score_raw (GAF #24)

Ajout de weakness_score_raw dans ma.v_p7i_risk_source via CREATE OR REPLACE VIEW (non destructif). Ce champ expose la valeur brute avant COALESCE -- distinguant zero reel et donnee manquante. Les 4 vues dependantes sont preservees.

## 3.3 Lot C -- GAF #21 GENECO Rule 4 (ORIENTED)

Decision doctrinale du Conseil technique OSA -- 25 juin 2026 :

- THR exclu de Rule 4 GENECO -- concept AMAR incompatible avec la logique de mecanisme

- Rule 4 GENECO actee : audit annuel des configurations economiques significatives

Definition actee -- Configuration economique significative : Une combinaison coherente de phenomenes observables ayant une materialite mesurable, dont l'analyse laisse raisonnablement supposer l'existence d'un mecanisme economique susceptible de fragiliser durablement l'exercice de la souverainete d'un Etat dans un contexte de conflit. Cette definition est independante de tout algorithme.

# 4. Sprint 29 — Exposition Publique

## 4.1 Portail IOSA -- open.osa-observatory.africa

La fiche pays integre desormais une ligne IOSA dans le tableau de bord souverain, avec navigation vers la page detail. La page IosaDetail affiche :

- Tableau des observations disponibles avec statut et tendance directionnelle

- Fiche indicateur : delta comme metrique centrale (Fuite declaree %, Retention %, Rang de suspicion)

- Trois etats doctrinaux : Observe / Non observe / Hors perimetre

- Lien vers les projets structurants associes par pilier

- Bilingue EN/FR -- couleurs OSA vert #1A6B2A / or #C8973A

## 4.2 Performance -- Vues materialisees AMAR et GENECO

Les vues analytiques simples produisaient des temps de reponse incompatibles avec un usage public. Deux vues materialisees ont ete creees, restreintes a la periode de publication officielle 2020-2024 :

| Endpoint | Avant | Apres | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /early-warning/amar/{iso3} | 1m 52s | 42ms | x2700 |
| GET /early-warning/geneco/{iso3} | 47s | 39ms | x1200 |
| GET /early-warning/composite/{iso3} | 74ms | 74ms | — |
| GET /sovereignty/structural-obs/{iso3} | — | ~50ms | Nouveau |

## 4.3 AMAR et GENECO -- Facteurs observes

Les pages detail AMAR et GENECO ont ete refondues pour afficher les facteurs observes avec leurs vraies valeurs issues des vues materialisees -- plus de bullets statiques sans donnees :

- AMAR : 6 facteurs observes (structural_fragility, conflict_escalation, governance_breakdown, humanitarian_stress, resource_conflict, information_polarization)

- GENECO : 5 facteurs observes (resource_capture, logistics_enabling, institutional_capture, civilian_exploitation, narrative_weaponization)

- Couverture 54/54 pays sur 2020-2024 pour les deux modules

## 4.4 Index des 10 piliers

Une page /pillars autonome a ete creee et integree dans la navigation principale. Elle presente les 10 piliers en grille avec definition courte et lien vers la fiche pilier complete. Les piliers sont doctrinalement distincts de la page 'A propos' -- ils constituent le referentiel scientifique de l'ISA.

# 5. Etat du GAF apres Sprint 29

Tous les findings actifs sont en statut ORIENTED. Aucun finding OPEN ne subsiste.

| # | Code | Statut | Resolution |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | STRATEGIC_RISK_SIGNAL_DOMINANCE_GREATEST | ORIENTED | AMAR Trigger Engine -- Sprint 25 |
| 21 | GENECO_ANALYTICAL_INDEPENDENCE | ORIENTED | Rule 4 GENECO + definition config. significative -- Sprint 28 |
| 22 | GENECO_OBSERVATIONAL_DOCTRINE_ALIGNMENT | ORIENTED | Roadmap v1->v2->v3 -- Sprint 25 |
| 23 | AMAR_TRIGGER_PREREQUISITES_VALIDATED | ORIENTED | Option B + seuil 0.20 -- Sprint 25 |
| 24 | WKN_PENV_NULL_MASKED_SDN_2024 | ORIENTED | weakness_score_raw -- Sprint 28 |
| 30 | IOSA_CLASS_CREATION | ORIENTED | Institution classe IOSA -- Sprint 27 |

# 6. Points Ouverts -- Sprint 30 et Au-dela

## 6.1 Actions directement issues de Sprint 29

- Validation visuelle complete du portail IOSA sur plusieurs pays

- PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_RANK : extension 2022-2024 (cache BACI requis)

- SQL de creation pub.mv_amar_dashboard et pub.mv_geneco_dashboard a committer

- Rapport de cloture Sprints 27-28-29 a committer dans docs/

## 6.2 Queue technique persistante

- Collecte 2025 : WB WDI, IMF WEO, FAO, ACLED, SIPRI, WHO, WGI

- PENV_FOREST_SOVEREIGNTY -- valeur AGO 2024 aberrante

- ACLED 2023 pipeline SDN -- absence triggers 2023 (guerre civile avril 2023)

- Ponderations THR pilier-specifiques -- AMAR Trigger Engine Sprint 2

- PMIN_SMUGGLING_SIGNAL_VALUE Option B -- World Bank Pink Sheet fetcher

- Critere operationnel selection configurations significatives -- GENECO v2

## 6.3 Candidats IOSA futurs

- MIN_LEAKAGE_RISK (181 valeurs partielles en base -- candidat prioritaire)

- Indicateurs flux financiers illicites -- si source primaire disponible

- Indicateurs dependance technologique sectorielle

- Signaux capture etatique non perceptuels

## 6.4 Horizon institutionnel

- Validation Comite Scientifique -- avril 2027 (P7Z, cost_calibration_status)

- Publication institutionnelle ISA -- septembre 2027

# 7. Synthese et Validation

Les Sprints 27-28-29 constituent la sequence la plus structurante depuis l'activation du moteur AMAR en Sprint 25. Ils posent les fondations d'une nouvelle couche analytique de l'OSA -- observable, auditables, non imputables -- et resolvent la totalite des findings GAF ouverts.

| Acquis des Sprints 27-28-29 | Conditions pour Sprint 30+ |
| --- | --- |
| - Classe IOSA instituee et deploye en production - 3 indicateurs IOSA actives (1726 observations accessibles) - Endpoint /structural-obs en production (~50ms) - AMAR : 1m52s -> 42ms (x2700) - GENECO : 47s -> 39ms (x1200) - 5 facteurs GENECO + 6 facteurs AMAR avec donnees reelles - Index 10 piliers autonome dans la navigation - Tous findings GAF ORIENTED -- aucun OPEN restant - Rule 4 GENECO actee + definition config. significative | - Collecte 2025 (WB, IMF, FAO, ACLED, SIPRI) - Cache BACI 2022-2024 pour PMIN_SMUGGLING L3 - Pipeline ACLED 2023 SDN - GENECO v2 (moteur autonome) - Comite Scientifique avril 2027 - Publication institutionnelle septembre 2027 |

Sprints 27-28-29 — VALIDES

Conseil technique OSA — Juin 2026

Classe IOSA deployee | 6 GAF findings ORIENTED | Performance x550-x2700 | 0 finding OPEN