OSA OBSERVATORY — GOUVERNANCE DES DONNÉES SPRINT 15 — RAPPORT FINAL CLOS — 26 Mai 2026 E-participation · 540 sujets · 7 types consultation · Cadre scientifique · Doctrine souveraine

✅ Sprint 15 CLOS — 1 commit — Chaîne e-participation opérationnelle — Première contribution citoyenne approuvée

| 540 sujets consultation | 7 types consultation | 54 pays africains | 10 endpoints API | 1 contribution approuvée |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Contexte et objectifs Sprint 15

Sprint 15 est le sprint de la dimension citoyenne de l’OSA. Son objectif était de construire la plateforme de consultation souveraine africaine — le mécanisme qui transforme l’OSA d’un outil analytique institutionnel en observatoire participatif.

« L’OSA n’est pas un oracle — c’est un observatoire participatif. La consultation scientifique et doctrinale est dans l’ADN du projet. C’est ce qui distingue l’ISA des indices internationaux qui imposent leurs méthodologies sans dialogue. »

| Dimension | Objectif Sprint 15 |
| --- | --- |
| Architecture DB | Table mg.consultation_responses + 3 vues analytiques + extension politique consultation |
| 7 types consultation | 5 types souverains existants + SCIENTIFIC_FRAMEWORK_REVIEW + DOCTRINE_REVIEW |
| Chaîne complète | Soumission citoyenne → modération EXPERT → publication → mise à jour statut temps réel |
| API 10 endpoints | 3 niveaux d’accès : PUBLIC (Couche 0), Affilié standard (Couche 1), Expert (admin) |
| Correction technique | Alignement topic_type rf.isa_eparticipation_policy + correction jointure vue pub.* |

# 2. Chantiers Sprint 15

## 2.1 Extension de la politique de consultation — 7 types

La table `rf.isa_public_consultation_policy` a été étendue avec 2 nouveaux types de consultation qui correspondent à la dimension scientifique et doctrinale de l’OSA.

| Type de consultation | Label | Public cible |
| --- | --- | --- |
| RISK_EVIDENCE_REVIEW | Revue des preuves de risque et menace | Chercheurs, ONGs, institutions |
| WEAKNESS_DIAGNOSTIC_REVIEW | Revue publique des faiblesses observées | Gouvernements, société civile |
| OPPORTUNITY_EXPLORATION_FEEDBACK | Exploration publique des opportunités | Investisseurs, bailleurs |
| STRENGTH_REPLICATION_FEEDBACK | Retours sur forces réplicables | Gouvernements, pairs africains |
| GENERAL_OBSERVATORY_FEEDBACK | Feedback général observatoire | Tous publics |
| SCIENTIFIC_FRAMEWORK_REVIEW | Revue du cadre scientifique ISA | Chercheurs, Conseil scientifique |
| DOCTRINE_REVIEW | Revue de la doctrine souveraine OSA | Gouvernements, Conseil scientifique |

Décision doctrinale fondatrice : les retours SCIENTIFIC_FRAMEWORK_REVIEW et DOCTRINE_REVIEW alimentent l’agenda du Conseil scientifique OSA — pas directement le pipeline de calcul. L’arbitrage final appartient au Conseil.

## 2.2 Table mg.consultation_responses

La table des réponses citoyennes stocke toutes les contributions soumises avec modération obligatoire avant publication.

| Colonne | Type | Signification |
| --- | --- | --- |
| country_iso3 / pillar_code | CHAR(3) / VARCHAR | Contexte souverain. pillar_code NULL si consultation globale (SCIENTIFIC/DOCTRINE). |
| consultation_type | TEXT NOT NULL | L’un des 7 types validés par contrainte CHECK. |
| response_text | TEXT NOT NULL | Contribution minimale de 20 caractères. |
| position | TEXT | SUPPORT / CHALLENGE / NEUTRAL / EVIDENCE. |
| affiliation_id | BIGINT FK | Lien optionnel vers rf.affiliations. NULL si anonyme. |
| moderation_status | TEXT DEFAULT PENDING | PENDING → APPROVED ou REJECTED. Modération obligatoire. |
| is_public | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Passe à TRUE uniquement après APPROVED. |

## 2.3 Vues analytiques e-participation

| Vue | Source | Volume |
| --- | --- | --- |
| ma.v_isa_eparticipation_queue | P7J + rf.isa_eparticipation_policy + mg.consultation_responses | 540 sujets (54 x 10 piliers) |
| ma.v_isa_eparticipation_priorities | ma.v_isa_eparticipation_queue (agrégation) | 54 pays |
| pub.v_isa_public_consultation_topics | ma.v_isa_eparticipation_queue + rf.isa_public_consultation_policy | 540 sujets Couche 0 |

La vue `ma.v_isa_eparticipation_queue` détermine le type de consultation par la trajectoire P7J : CRITICAL → RISK_EVIDENCE_REVIEW, DECLINING → WEAKNESS_DIAGNOSTIC_REVIEW, ACCELERATING/PROGRESSING → STRENGTH_REPLICATION_FEEDBACK, STABLE+PRIORITY_HIGH → OPPORTUNITY_EXPLORATION, STABLE → GENERAL_OBSERVATORY_FEEDBACK.

## 2.4 Router e-participation — 10 endpoints

| Méth. | Endpoint | Accès | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /consultation/topics | PUBLIC | 540 sujets ouverts -- filtres type/région/priorité |
| GET | /consultation/topics/{iso3} | PUBLIC | Sujets par pays |
| GET | /consultation/topics/type/{type} | PUBLIC | Sujets par type de consultation |
| POST | /consultation/submit | PUBLIC | Soumettre une contribution citoyenne |
| GET | /consultation/queue | STANDARD | File prioritaire complète avec données P7J |
| GET | /consultation/queue/{iso3} | STANDARD | File par pays |
| GET | /consultation/priorities | STANDARD | Score d’engagement par pays |
| GET | /consultation/admin/pending | EXPERT | Réponses en attente de modération |
| POST | /consultation/admin/moderate/{id} | EXPERT | Approuver ou rejeter une réponse |

## 2.5 Test de validation -- Chaîne complète

| Test | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- |
| GET /topics/SEN — 10 sujets | 10 piliers avec type consultation | ✅ 10 sujets |
| POST /submit — IRD Dakar SEN/PENV | response_id=1 PENDING | ✅ SUBMITTED |
| GET /admin/pending — clé EXPERT | 1 réponse PENDING | ✅ 1 réponse |
| POST /admin/moderate/1 APPROVED | is_public=true | ✅ APPROVED |
| Vue SEN/PENV après approbation | ACTIVE_WITH_RESPONSES | ✅ 1 réponse approuvée |

## 2.6 Corrections techniques

| Problème | Correction |
| --- | --- |
| topic_type non alignés | 4 UPDATE sur rf.isa_eparticipation_policy pour aligner les codes (RISK_EVIDENCE_AND_EXPERT_REVIEW → RISK_EVIDENCE_REVIEW etc.). |
| allows_public_comment: null | Jointure pub.v_isa_public_consultation_topics corrigée via cp.consultation_topic_type = q.consultation_type. |
| Encodage UTF-8 router | Même correction que Sprint 13 — already inherited via json.dumps(ensure_ascii=False) + Response(charset=utf-8). |

# 3. Livrables Sprint 15

| Type | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| SQL | db/patch_db/patch_15_eparticipation.sql | 7 types consultation + mg.consultation_responses + 3 vues analytiques |
| Python | api/routers/eparticipation.py | 10 endpoints 3 niveaux -- soumission -- modération -- consultation scientifique |
| Config | api/main.py | Router e-participation enregistré |

# 4. Commits Sprint 15

| Commit | Message | Chantier |
| --- | --- | --- |
| a14d82c | feat(sprint15): e-participation - 540 sujets consultation - 7 types - soumission moderation - cadre scientifique et doctrine OSA | Sprint 15 complet |

# 5. Décisions doctrinales Sprint 15

| Décision | Formulation |
| --- | --- |
| Consultation scientifique → Conseil | Les retours SCIENTIFIC_FRAMEWORK_REVIEW et DOCTRINE_REVIEW alimentent l’agenda du Conseil scientifique OSA. Ils ne modifient pas le pipeline de calcul directement. L’arbitrage final appartient au Conseil scientifique. |
| Modération obligatoire | Toute contribution citoyenne est PENDING par défaut. Elle n’est publiée (is_public=TRUE) qu’après décision APPROVED par un Expert OSA. Aucune exception. |
| Anonymat par défaut | is_anonymous=TRUE par défaut. Le submitter_label n’est conservé que si is_anonymous=FALSE. Les affiliations peuvent être identifiées via affiliation_id. |
| Position EVIDENCE prioritaire | Une contribution de position EVIDENCE doit être accompagnée d’une URL vérifiable (evidence_url). La modération vérifie la source avant approbation. |
| Statut dynamique | consultation_status (OPEN_NO_RESPONSE / OPEN_PENDING_MODERATION / ACTIVE_WITH_RESPONSES) est calculé en temps réel depuis mg.consultation_responses. Pas de colonne statique. |

# 6. État du pipeline post-Sprint 15

| Critère | Sprint 14 | Sprint 15 |
| --- | --- | --- |
| Healthcheck pipeline | ✅ 6/6 OK | ✅ 6/6 OK |
| E-participation | ❌ Absent | ✅ 540 sujets opérationnels |
| Consultation scientifique | ❌ Absent | ✅ SCIENTIFIC_FRAMEWORK_REVIEW |
| Consultation doctrinale | ❌ Absent | ✅ DOCTRINE_REVIEW |
| Modération citoyenne | ❌ Absent | ✅ Chaîne complète validée |
| Première contribution approuvée | ❌ Absent | ✅ IRD Dakar -- SEN/PENV -- EVIDENCE |

# 7. Héritage Sprint 16 — Sécurisation

La sécurisation est la condition sine qua non du lancement commercial. On ne peut pas ouvrir l’OSA au public sans avoir audité l’infrastructure, sécurisé les accès, chiffré les données sensibles et mis en place un plan de continuité.

| Prio. | Chantier | Description |
| --- | --- | --- |
| P1 | HTTPS/TLS en production | Chiffrement en transit obligatoire. Certificat SSL vérifié. |
| P1 | Audit accès API | Log de toutes les requêtes avec timestamp, token hash et endpoint. Table mg.api_access_log. |
| P1 | Séparation environnements | Production / staging / développement strictement séparés. Pas de clés de développement en production. |
| P2 | Protection données souveraines | Chiffrement au repos des données Couche 2. Accès physique PostgreSQL restreint. |
| P2 | Détection accès anormaux | Alerte si token dépasse 3x son rate limit. Blocage automatique. |
| P2 | Plan de continuité | Procédure de restauration PostgreSQL. Backup automatisé quotidien. |
| P3 | Vue matérialisée rankings | mv_isa_country_rankings pour accélérer les 85s actuels vers < 1s. |
| P3 | Suppression définitive fichiers legacy | Supprimer api_router_*.py et *_sprint7.py du repo. |

Sprint 15 CLOS — 26 mai 2026 540 sujets · 7 types · 10 endpoints · Cadre scientifique · Doctrine souveraine · Première contribution IRD Dakar approuvée L’OSA est désormais un observatoire participatif. Sprint 16 — Sécurisation.

Confidentiel — Usage institutionnel